人和街办发〔2025〕10号

云阳县人和街道办事处

#### 关于印发《人和街道厂房库房消防安全

#### 专项整治工作方案》的通知

各村（社区）、机关科室、街属单位：

根据云阳安委发〔2025〕4号文件要求，我街道结合辖区实际制定《人和街道厂房库房消防安全专项整治工作方案》，现印发给你们，请结合实际认真组织实施。

云阳县人和街道办事处

2025年3月20日

（此件公开发布）

人和街道厂房库房消防安全

专项整治工作方案

根据县消防安全委员会关于印发《云阳县厂房库房消防安全专项整治工作方案》的相关精神，切实加强我街道厂房库房消防安全管理，有效预防和减少火灾事故发生，特制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻落实习近平总书记关于消防工作的重要指示批示精神，始终坚持人民至上、生命至上，坚决防范和遏制重特大事故。按照“全面排查、综合治理、注重长效”的要求，对全街道厂房库房进行再排查再整治，进一步摸清底数，掌握消防安全状况，攻坚整治隐患，解决突出问题，完善长效机制，提升厂房库房消防安全综合监管水平，确保全街道消防安全形势稳定向好。

二、整治对象

重点整治以下7类厂房库房场所：

1．物流企业内的可燃物品库房；

2．寄递企业邮件快件处理场所；

3．冷链物流企业设置的冻库；

4．汽配城、摩配城、家具建材等专业市场及其配套设置的库房；

5．集批发、零售和储存为一体的市场及其配套仓储库房；

6．劳动密集型生产企业容纳10人以上的厂房库房；

7．其他生产储存易燃可燃物品的厂房库房。

三、整治内容

重点整治以下9类消防安全突出问题：

1．违规改变建筑使用性质，特别是将丁戊类厂房库房改为丙类及以上厂房库房使用；

2．违规分租、转租，造成消防职责不清、防火分隔被破坏、疏散通道被堵塞；

3．违规使用可燃易燃夹芯彩钢板搭建建筑或进行分隔，违规设置夹层，冷链物流场所违规使用易燃可燃保温材料或擅自降低保温材料耐火等级；

4．将生产区域与可燃物品库房混合设置，且未按标准设置防火分隔措施；

5．建筑耐火等级不足，防火分隔不到位，安全出口数量不足，未按标准设置或擅自停用报警、喷淋等消防设施；

6．违章搭建、堆放物品、隔离防护等占用和堵塞消防车道、防火间距不足；

7．员工集体宿舍与生产车间、仓库设置在同一建筑内，厂房库房违规住人；

8．违规锁闭、堵塞安全出口和疏散通道，建筑外窗设置影响疏散的铁栅栏、防盗网；

9．违规实施电焊气焊作业，包括动火动焊未持证上岗、未制定应急处置预案、未落实专门人员现场看护、未清理周边易燃可燃物、未配置必要的消防器材等。

四、工作措施

（一）深入开展排查

按照企业自查、属地排查和科室核查的方式，对全街道厂房库房开展全覆盖排查，对工业园区外规模以下企业，要及时录入“厂房库房消防安全专项整治信息系统”（应完整录入基础资料、隐患排查、信息采集等要素内容）。更新系统隐患清单，各相关科室要组织本行业排查人员开展培训，掌握检查方法和整治标准，查明底数、查清隐患。

（二）加大执法力度

要针对隐患清单，责令厂房库房经营主体限期整改销号。对未依法办理消防手续、违规改变使用性质，一律依法处罚；对建筑消防设施严重损坏、安全出口火灾疏散通道数量不足的，一律予以临时查封；对违规采用易燃可燃材料分隔、违规搭建易燃可燃夹芯彩钢板建筑、违规设置影响逃生和灭火救援障碍物的，一律依法强制拆除；发现违规居住的，一律立即清理。

（三）规范动火动焊作业

严格用工管理，督促用工企业、施工单位落实动焊作业持证上岗，严禁聘用“无证人员”进行电气焊作业。严格现场管理，督促办理动火审批手续，遵守消防安全操作规程，落实现场监护人员和措施。严格依法查处，对无证操作、违规作业的，既要依法处罚违规操作人员，也要严格依法处罚用工企业、施工单位；情节严重的，依法取消相关人员资质资格，涉事企业纳入信用监管“黑名单”。

（四）广泛开展宣传培训。

专项整治期间，要牵头组织本辖区、本行业厂房库房企业消防安全责任人、管理人开展一次消防宣传教育培训；每半年开展企业内部全员消防安全培训和疏散逃生演练，提升企业火灾抗御能力。

五、工作步骤

（一）部署发动（2025年3月20日前）

制定工作方案，进行专题部署，明确整治目标、任务和措施，明确工作职责，落实整治责任。组织本辖区、本行业厂房库房消防安全责任人、管理人开展警示约谈，组织本单位排查人员开展培训。

（二）排查检查（2025年5月31日前）

1. 企业自查（3月31日前）。发动辖区厂房库房组织开展消防安全自查，由企业将发现的隐患及整改措施报综合执法大队。

2. 属地排查（5月31日前）。对本辖区整治对象进行拉网式排查，重点对9类突出问题进行排查。

（三）隐患整改（2025年11月30日前）

针对排查检查发现的问题，按照行业类型、隐患类型，由对应行业主管科室牵头，逐一明确整改措施，限期销号，形成闭环管理。

（四）总结提升（2025年12月31日前）

对专项整治情况进行全面分析，开展自查自评，总结经验，查找不足，查漏补缺，巩固排查整治工作成效，并结合产业升级转移等工作，合理规划，建立完善长效管理机制，坚决防止隐患问题反弹。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导

各单位要充分认识开展专项整治工作的重要性和必要性，切实加强组织领导，结合本辖区、本行业实际，组织制定工作计划，明确整治内容和任务分工，落实整治责任，确保工作取得实效。

（二）协同共治，彻改隐患

各单位按照职责分工，紧盯整治重点，加强协作配合，实施联合执法、综合治理。对隐患久拖不改、履责推诿扯皮、漠视消防安全的企业，要加大执法力度，依法坚决查处违法违规行为。

（三）落实责任，追责问效

各单位要严格按照“隐患排查不彻底不放过、隐患整治不到位不放过、事故责任不追究不放过”要求，全面落实各方责任。

云阳县人和街道基层治理综合指挥室        2025年3月20日印发