云阳县人民政府办公室

关于调整2022年重点项目的通知

云阳府办发〔2022〕89号

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门，有关单位：

经县第十八届人民政府第16次常务会议审议，同意对2022年部分重点项目作适度调整。调整后，2022年重点项目共173个（调整前165个），其中续建项目86个，新开工项目87个；年度投资222.75亿元，调增投资0.76亿元，请各部门（单位）按照调整后的重点项目抓紧推进项目建设，确保年度目标序时完成。具体调整情况如下：

一、调增项目26个

增加盖下坝生态电站1X1.5MW采购与安装工程、云阳县高档全屋定制家居项目、云阳县桔苑片区老旧小区基础配套设施项目、云阳县2022年大阳镇粮油种植及加工项目、云阳县黄石高铁新城老屋一路道路及管网工程项目、云阳县PCBA集成电路板研发制造（一期）项目、云阳县隔离服生产项目、云阳县黄石集镇移民安置区供水改造工程、云阳县养鹿集镇移民安置区供水改造工程、云阳县红狮集镇移民安置区供水改造工程、云阳县云安集镇移民安置区供水改造工程、云阳县人和街道莲花社区等10个移民安置小区供水改造工程、云阳恐龙地质公园综合建设一期（弃土场项目）项目、云阳县老年养护院适老配套项目、农高望丰50万只蛋鸡产业园项目、云阳县青龙街道青龙嘴和磨子岭片区老旧小区城市燃气管道老化更新改造项目、云阳县青龙街道天鹅和白云片区城市燃气管道老化更新改造项目、云阳县青龙街道柏杨湾和白鹤片区城市燃气管道老化更新改造项目、云阳县青龙街道亮水坪、民德片区城市燃气管道老化更新改造项目、云阳县青龙街道复兴和扬沙片区城市燃气管道老化更新改造项目、云阳县双江街道梨园和黄金包片区城市燃气管道老化更新改造项目、云阳县双江街道桂湾片区城市燃气管道老化更新改造项目、红瓦屋滑坡治理工程、云阳县清水土家族乡七里村美丽家园示范项目（一标段）乡村公路工程、云阳县清水土家族乡七里村美丽家园示范项目（二标段）人居环境综合整治工程、云阳县清水土家族乡七里村产业转型升级示范项目，增加年度计划投资7.33亿元。

二、调减项目18个

减少得尔森机械制造加工项目、云阳县水口片区老旧小区综合停车楼暨周边小区环境整治工程项目、云阳县长江重庆段“两岸青山·千里林带”优质柑橘带建设项目、云阳县黄石高铁新城黄石路延伸段工程、精展模具生产项目、机械电子产业园项目、侏罗纪世纪（中国）恐龙公园项目、云阳县瑞龄居养老服务中心项目、云阳县车管所业务用房项目、云阳县黄石公巡中队业务用房项目、云阳县公安局黄石派出所迁建项目、云阳县凤鸣外郎30MW复合光伏发电项目、云阳县路阳50MW复合光伏发电项目、重庆能投云阳高阳光伏、重庆华电云阳云安20MW复合光伏发电项目、云阳县蔈草50MW光伏发电项目、云阳县2.5万吨县级粮食储备库项目、云阳县滨江小学，减少年度计划投资7.26亿元。

三、调整年度建设目标项目3个

调整大堰滩水库工程的年度建设任务或投资计划，调减年度投资计划0.31亿元；调整渝东北（云阳）军民一体化融合基地项目的年度建设任务或投资计划，调增年度投资计划0.8亿元；调整云阳县爱心老年护理中心项目的年度建设任务或投资计划，调增年度投资计划0.2亿元。

附件：云阳县2022年重点建设项目调整计划表

云阳县人民政府办公室

2022年9月7日

（此件公开发布）

附件

云阳县2022年重点建设项目调整计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 投资性质 | 总投资 （万元） | 年度投资 （万元） | 责任单位 | 调整理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 调增项目（26个） |  |  |  | 179096.7 | 73312.8 |  |  |
| 1 | 云阳县高档全屋定制家居项目 | 占地15.14亩，新建厂房及附属设施1.2万㎡。建设红木和板式定制家具生产线各1条。生产红木家具及其他板式定制家具。 | 2020—2022年 | 社会 投资 | 4300 | 4100 | 工业园区管委会 |  |
| 2 | 云阳县桔苑片区老旧小区基础配套设施项目 | 项目建设1栋多层建筑，其中地上建筑7123㎡，便民服务用房及配套用房2000㎡，地下车库面积12231㎡，改造桔苑片区包括周边管网改造2km，配套服务设施完善及消防设施改造等。 | 2022—2025年 | 政府 投资 | 11324.32 | 1200 | 县住房城乡建委 |  |
| 3 | 云阳县2022年大阳镇粮油种植及加工项目 | 开展宜机化整治并种植优质粮油0.2万亩，新建加工仓储厂房2000㎡，粮油加工生产线2条。 | 2022年 | 社会 投资 | 3200 | 3200 | 县农业农村委 |  |
| 4 | 云阳县黄石高铁新城老屋一路道路及管网工程 | 新建道路长约4200m，城市次干路，设计车速为30km/h，路幅宽度为24m，双向四车道，包括道路及管网工程、电照工程、交通工程、绿化工程以及其他附属工程等。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 20000 | 6000 | 北部新区管委会 |  |
| 5 | 云阳县PCBA集成电路板研发制造项目（一期） | 主要建设数字化、工业互联网（MES系统）防静电车间、投入20条全自动化高速生产线。 | 2022—2024年 | 社会 投资 | 50000 | 12500 | 县招商引资 服务中心 |  |
| 6 | 云阳县隔离服生产项目 | 第一期项目拟投资0.4亿元，租赁云阳县南溪镇中小企业集聚区C栋1-3楼约3000㎡。购买无纺布生产设备1台等，主要进行隔离服生产。第二期项目拟在南溪中小企业集聚区购买15亩土地进行建设。 | 2022—2023年 | 社会 投资 | 4000 | 1000 | 县招商引资 服务中心 |  |
| 7 | 云阳恐龙地质公园综合建设一期项目（弃土场项目） | 建设弃土场一座，设计容量约500万m³，另含原碑牌溪河道整治，治理长度1135.5m。主要建设内容包括场平工程、排水工程、挡墙支护工程、边坡绿化工程、河道整治等。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 7380.22 | 3000 | 普安恐龙化石 管委会 |  |
| 8 | 云阳县黄石集镇移民安置区供水改造工程 | 扩建至15000t/d水厂1座及取水工程，管网改造80km，入户工程改造2600户等配套附属设施设备。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 7555.86 | 1800 | 县水利局 |  |
| 9 | 云阳县养鹿集镇移民安置区供水改造工程 | 水厂扩建为5000m³/日，取水泵站1座，主要改建输配水管网直径250钢管6.1km，直径150钢管17.1km，直径100钢管3.1km，直径32至90管道约17.9km，直径20入户管道约30km，入户工程改造2000户等配套附属设施设备。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 3440 | 1000 | 县水利局 |  |
| 10 | 云阳县红狮集镇移民安置区供水改造工程 | 水厂扩建为5000m³/日，管道加压泵站1座，主要改建输配水管网：直径300钢管5.5km，直径250钢管7.6km，直径200钢管3.85km，直径150钢管16.5km，直径100钢管5.1km，直径32至 90的PPR管道约10.7km，直径20入户管道约75km，入户工程改造5000户等配套附属设施设备。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 4079 | 2249 | 县水利局 |  |
| 11 | 云阳县云安集镇移民安置区供水改造工程 | 改建输配水管网直径200钢管16.5km，直径150钢管8.0km，直径100钢管约3.0km，直径32至90的管道约9.5km，直径20管道28.5km，入户工程改造1900户等配套附属设施设备。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 2828 | 1177 | 县水利局 |  |
| 12 | 云阳县人和街道莲花社区等10个移民安置小区供水改造工程 | 扩建至10000t/d水厂1座及取水工程，管网改造200km，入户工程改造10000余户等配套附属设施设备。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 9141.99 | 1800 | 县水利局 |  |
| 13 | 云阳县老年养护院适老配套项目 | 总建筑面积9003.32㎡，建设内容：适老化设施、车库建设及智慧健康养老建设。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 6906 | 3000 | 县民政局 |  |
| 14 | 农高望丰50万只蛋鸡产业园项目 | 占地30000㎡，新建业务用房、饲料厂房、鸡舍等，购买蛋鸡舍设备5套，鸡粪烘干设备5套，消毒设备7套等。 | 2022年 | 政府 投资 | 5991 | 5991 | 重庆农高集团 |  |
| 15 | 云阳县青龙街道青龙嘴和磨子岭片区老旧小区城市燃气管道老化更新改造项目 | 改造更新庭院燃气管道16023m，燃气立管17658m，专用燃具连接管道9810m，燃气安全装置6540套，表后连接管19620m，庭院管网至市政燃气管网连接管3924m，改造雨污管网1200m等。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 3639 | 2067 | 县人和投资集团 |  |
| 16 | 云阳县青龙街道天鹅和白云片区城市燃气管道老化更新改造项目 | 改造更新庭院燃气管道17687m，燃气立管19491m，专用燃具连接管道10829m，燃气安全装置7219套，表后连接管21657m，庭院管网至市政燃气管网连接管4331m，改造雨污管网2500m等。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 4425 | 2655 | 县人和投资集团 |  |
| 17 | 云阳县青龙街道柏杨湾和白鹤片区城市燃气管道老化更新改造项目 | 改造更新庭院燃气管道28021m，燃气立管30880m，专用燃具连接管道17156m，燃气安全装置11437套，表后连接管34311m，庭院管网至市政燃气管网连接管6862m，改造雨污管网1260m等。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 6093 | 3656 | 县人和投资集团 |  |
| 18 | 云阳县青龙街道亮水坪、民德片区城市燃气管道老化更新改造项目 | 改造更新庭院燃气管道24512m，燃气立管27014m，专用燃具连接管道15008m，燃气安全装置10005套，表后连接管30015m，庭院管网至市政燃气管网连接管6003m等。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 4828 | 2897 | 县人和投资集团 |  |
| 19 | 云阳县青龙街道复兴和扬沙片区城市燃气管道老化更新改造项目 | 改造更新庭院燃气管道15194m，燃气立管20258m，专用燃具连接管道15194m，燃气安全装置10129套，表后连接管10129m，庭院管网至市政燃气管网连接管6077m，改造雨污管网1200m等。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 3586 | 2152 | 县人和投资集团 |  |
| 20 | 云阳县双江街道梨园和黄金包片区城市燃气管道老化更新改造项目 | 改造更新庭院燃气管道22665m，燃气立管18502m，专用燃具连接管道13877m，燃气安全装置9251套，表后连接管18502m，庭院管网至市政燃气管网连接管5551m，改造雨污管网1650m等。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 4537 | 2722 | 县人和投资集团 |  |
| 21 | 云阳县双江街道桂湾片区城市燃气管道老化更新改造项目 | 改造更新庭院燃气管道16562m，燃气立管13520m，专用燃具连接管道10140m，燃气安全装置6760套，表后连接管13520m，庭院管网至市政燃气管网连接管4056m，改造雨污管网2150m等。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 3392 | 2035 | 县人和投资集团 |  |
| 22 | 红瓦屋滑坡治理工程 | 滑坡平均纵长约920m，横宽平均约512m，面积约47.1×104㎡，主滑方向220°，高程290至466m之间，平均厚度约26m，滑坡总方量约1224.6×104m³，属特大型深层土质滑坡。治理工程拟设抗滑桩140根，挡墙1800m，截排水沟3000m。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 2461 | 2461 | 县规划自然 资源局 |  |
| 23 | 盖下坝生态电站1X1.5MW采购与安装工程 | 盖下坝生态电站机组为引水式电站，电站厂房位于原盖下坝电站已成的#5施工交通洞内，电站设计毛水头122.00m，计算净水头114.06m，额定水头100.00m，设计引用流量1.82m3/s,总装机规模1500KW（1×1500KW）,年发电量为1280.60万kWh。本工程主要建筑物包括引水压力管道，发电厂房，副厂房，升压站等附属设施。 | 2022—2024年 | 社会 投资 | 1788.4 | 450 | 县委政法委 |  |
| 24 | 云阳县清水土家族乡七里村美丽家园示范项目（一标段）—乡村公路工程 | 湖观台至七里村便民服务中心道路改造（施工图名为：云阳县清水土家族乡七里村美丽家园示范项目乡村公路工程），设计道路为湖观台至七里村便民服务中心段，道路起点为七里村进口处，与现有305省道连接，再沿既有农村公路线位布线，经过布设三处回头曲线后终点与七里村便民服务中心二期设计道路相接。路线起点桩号K0＋000，终点桩号K2＋540，路线全长约2.540km。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 850 | 850 | 重庆江来集团 |  |
| 25 | 云阳县清水土家族乡七里村美丽家园示范项目（二标段） 人居环境综合整治工程 | 人居环境综合整治包含七里村核心区约120户旧房外立面改造、湖观台改造、排水工程、新建公厕、村民服务中心及人居环境改造工程（其中包括立面装饰改造、排水工程、新建公厕土建工程、电气工程、给排水工程、土石方开挖及回填、绿化工程、地面铺装、人行便道、车行道及停车位、新建挡土墙、景观栏杆、花池等工作内容）。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 1265.4 | 1265.4 | 重庆江来集团 |  |
| 26 | 云阳县清水土家族乡七里村产业转型升级示范项目 | 新建七里村旅游接待及康养服务中心建筑面积约2699㎡，含旅游接待、医疗康养、客房、厨房餐厅等功能；改造现有空置民居为乡村民宿，共计22户，打造金色农耕园油稻种植基地，整治田坎约7717m；新建景观廊道长约236m，硬化机耕道及田间游览步道约1418m，完善基地排水及环境挡墙等产业升级配套设施。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 2085.4 | 2085.4 | 重庆江来集团 |  |
| 二 | 调减项目（18个） |  |  |  | 409149 | 72600 |  |  |
| 1 | 得尔森机械制造加工项目 | 新建厂房及附属设施2.8万㎡。第一期建设16亩，建设厂房及附属设施1.8万㎡，建设机电配件、刀具、汽车零配件生产线4条。第二期建设14亩，建设厂房及附属设施1万㎡。 | 2022—2023年 | 社会 投资 | 11000 | 6000 | 工业园区管委会 | 由于项目投资方内部原因，土地多次流拍。2022年3月22日，招商单位县农业农村委及投资方正式通知我委，项目投资方不再进行土地揭牌，项目终止实施。 |
| 2 | 云阳县水口片区老旧小区综合停车楼暨周边小区环境整治工程 | 人才保障用房、社区配套用房、地下停车库。规划建设总用地面积6092㎡，总建筑面积18855.75㎡，其中地下建筑面积15821.27㎡，同时对周边路面改沥青，并增设雨污管网。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 14500 | 2900 | 县住房城乡建委 | 由于该项目的实施需要先完成水口集镇片区棚户区改造工作，而棚改中央预算内投资资金和棚改专项债资金一直无法到位，导致水口集镇片区棚户区改造工作在年内无法启动。 |
| 3 | 云阳县长江重庆段“两岸青山·千里林带”优质柑橘带建设项目 | 新建柑橘果园2000亩，提质增效柑橘果园4000亩。2022年农业种植结构调整新（改）造林总规划1.4万亩，其中规划柑橘园6000亩，其中新建2000亩，提质增效4000亩；投资标准（4000元/亩）按云阳县林业局“两岸青山·千里林带”规划建设项目投资标准为准。 | 2022—2025年 | 政府 投资 | 3000 | 600 | 县农业农村委 | 因补助资金不足等问题经商县林业局并报分管县领导同意，该项目由县林业局实施。 |
| 4 | 云阳县黄石高铁新城黄石路延伸段工程 | 新建道路长1022.837m，设计车速40km/h，标准路幅宽24m，双向四车道，主要建设内容为道路工程、管网工程、交通工程以及其他附属工程等。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 21000 | 5400 | 北部新区管委会 | 该项目由于黄石控规调整等原因导致线路发生变化，暂时无法启动实施。 |
| 5 | 精展模具生产项目 | 位于工业园区人和组团东侧场坪，占地40亩，建成年产3000万件塑料制品生产线，建设模具、注塑、吸塑、丝印生产线。 | 2021—2023年 | 社会 投资 | 12000 | 4500 | 县招商引资 服务中心 | 该项目原计划3月底复工，受疫情影响，项目投资人暂时无法返云，造成项目一直还未复工。 |
| 6 | 机械电子产业园项目 | 该项目位于工业园区人和组团，租赁标准厂房约12000㎡，主要生产电机、摩托车汽车配件、电子产品贴片及电路板、喷枪、股枪等气动工具。 | 2021—2023年 | 社会 投资 | 20000 | 1500 | 县招商引资 服务中心 | 一是受疫情影响，3个企业的订单受到一定程度的影响；二是工业园区黄岭组团标准厂房还未交付。 |
| 7 | 侏罗纪世纪（中国）恐龙公园 | 大型室内外沉浸式游乐主题园、国际特效工作摄影棚、侏罗纪世界国际影城、侏罗纪国际音乐半岛、侏罗纪炫酷 3D/4D 影像节目、原始摄影棚展示馆、MD 主题产品及综合娱乐体验、研学营地及主题度假酒店等八个主题项目。 | 2022—2025年 | 社会 投资 | 180000 | 10000 | 普安恐龙化石 管委会 | 侏罗纪世界（中国）恐龙公园项目因投资方IP授权以及前期规划设计严重滞后，导致项目各项工作停滞。 |
| 8 | 云阳县瑞龄居养老服务中心项目 | 新建总建筑面积21250㎡，建设床位500张。 | 2020—2025年 | 社会 投资 | 15000 | 5000 | 县民政局 | 由于投资人暂不实施，无法完成2022年重点项目投资任务。 |
| 9 | 云阳县车管所业务用房项目 | 占地20亩，办公综合用房（包括小型汽车及摩托车科目一科目四考场500㎡）3000㎡，机动车查验场地900㎡，停车场4000㎡，所内公用通道1000m，场坪、绿化3000㎡，变配电及供水、天然气，其它配套设施设备等。 | 2021年 | 政府 投资 | 4512 | 3000 | 县交巡警大队 | 2022年3月17日，县委、县政府领导率队现场调研该项目时、将项目的选址调整至外环大道江龙高速互通旁。目前，县有关部门正在和相关企业积极洽谈，争取引进社会投资，以建设车管所为中心，规划发展汽车产业园。 |
| 10 | 云阳县黄石公巡中队业务用房项目 | 占地面积6亩，窗口用房150㎡，办案用房150㎡，业务保障用房360㎡，后勤保障用房340㎡，设备用房50㎡，附属用房200㎡六部分共1250㎡，绿化面积1300㎡。 | 2021年 | 政府 投资 | 1325 | 1000 | 县交巡警大队 |  |
| 11 | 云阳县公安局黄石派出所迁建项目 | 项目占地2668㎡，建筑面积4695.38㎡，其中窗口用房281.72㎡，办案用房328.68㎡，业务保障用房1126.89㎡，后勤保障用房1032.98㎡，设备用房281.72㎡，附属用房1643.38㎡。 | 2021年 | 政府 投资 | 3944 | 500 | 县公安局 |  |
| 12 | 云阳县凤鸣外郎30MW复合光伏发电项目 | 建筑总面积4500㎡（含管理用房、升压站用房及配套用房建设）；购置安装太阳能组件、逆变器、支架等相关组建设备，形成30MW装机容量规模。 | 2022—2023年 | 社会 投资 | 20000 | 5000 | 县发展改革委 | 暂未获得市能源局竞配指标，无法开工建设。 |
| 13 | 云阳县路阳50MW复合光伏发电项目 | 建筑总面积4500㎡（含管理用房、升压站用房及配套用房建设）；购置安装太阳能组件、逆变器、支架等相关组建设备，形成50MW装机容量规模。 | 2022—2023年 | 社会 投资 | 25000 | 5000 | 县发展改革委 | 暂未获得市能源局竞配指标，无法开工建设。 |
| 14 | 重庆能投云阳高阳光伏 | 建筑总面积3000㎡（含管理用房、升压站用房及配套用房建设）；购置安装太阳能组件、逆变器、支架等相关组建设备，形成60MW装机容量规模。 | 2022—2023年 | 社会 投资 | 21000 | 6000 | 县发展改革委 | 暂未获得市能源局竞配指标，无法开工建设。 |
| 15 | 重庆华电云阳云安20MW复合光伏发电项目 | 建筑总面积4500㎡（含管理用房、升压站用房及配套用房建设）；购置安装太阳能组件、逆变器、支架等相关组建设备，形成20MW装机容量规模。 | 2022—2023年 | 社会 投资 | 13500 | 3000 | 县发展改革委 | 暂未获得市能源局竞配指标，无法开工建设。 |
| 16 | 云阳县蔈草50MW光伏发电项目 | 建筑总面积4800㎡（含综合楼、联合泵房、道路、管理用房、升压站用房及配套用房等）；购置安装光伏组件、逆变器、箱变、变压器、光伏板支架、电缆等相关组建设备，形成50MW装机容量规模。 | 2022—2023年 | 社会 投资 | 18000 | 2000 | 县发展改革委 | 暂未获得市能源局竞配指标，无法开工建设。 |
| 17 | 云阳县2.5万吨县级粮食储备库项目 | 项目建筑面积5526.1㎡，其中：新建1号散装平房986.3㎡，2号散装平房1492.46㎡，3号散装平房仓1332.32㎡，4号散装平房1066.08㎡，机械库180.86㎡，器材库388㎡，制氮房80㎡。同时配套建设篮球场、绿化、道路及给排水、供配电、供气等综合管网工程，并购置相关粮食仓储设备。 | 2022—2023年 | 政府 投资 | 3709 | 3200 | 县发展改革委 | 项目建设投资方案一直确定. |
| 18 | 云阳县滨江小学 | 项目总用地面积26802㎡，建设36个教学班，1620个学位；总建筑面积约25000㎡，包含教学楼、行政楼、食堂、图书馆、学术报告厅、体育馆、风雨操场、风雨连廊、地下车库等。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 21659 | 8000 | 重庆江来集团 | 因占基本农田，土地征转用市规资局审查后还须报自然资源部审批，批复时间无法确定，不能办理工规证和初设及概算批复，无法进行施工图审查和施工招标工作。 |
| 三 | 年度目标调整 项目（3个） |  |  |  | 58246 | 21800 |  |  |
| 1 | 大堰滩水库工程 | 大堰滩水库由枢纽工程、灌区工程、水库管理房、上坝公路等，库容205.3万m³。 | 2020—2022年 | 政府 投资 | 16246 | 1800 | 县水利局 | 由于大堰滩水库工程资金暂无来源，灌区工程暂不实施，无法完成2022年重点项目投资任务。 |
| 2 | 云阳县爱心老年护理中心项目 | 新建总建筑面积17000㎡，建设床位300张。 | 2019—2023年 | 社会 投资 | 12000 | 5000 | 县民政局 | 企业追加年度投资。 |
| 3 | 渝东北（云阳）军民一体化融合基地 | 项目建设占地约500亩，新建综合训练区22500㎡（综合训练场、靶场等），拓展训练区15000㎡（国防教育展览、应急训练场等），生活教学区13500㎡（教学楼等）。配套建设道路约2km、广场、停车场、景观及绿化、围墙及大门、给排水、电力、燃气、消防、环保等附属工程；购置及安装教学、训练、办公等设备设施。 | 2022—2024年 | 政府 投资 | 30000 | 15000 | 重庆江来集团 | 2022年专项债券资金到位2亿元，项目推进顺利。 |