附件1

重庆市云阳师范学校新校区（重庆幼儿师范高等专科学校云阳梨园校区）建筑概念设计方案任务书

- 项目概况

1.项目背景

为全面贯彻党的十九大和中共中央、国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《重庆市人民政府关于加快学前教育发展的意见》、《重庆市关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等相关要求，促进重庆市特别是三峡库区学前教育事业加快发展，全面提高学前教育普及程度和保教质量，回应人民群众“幼有所育”的期盼，重庆幼儿师范专科学校（简称重庆幼专）欲扩大学前教育规模和提高优质学前教育师资水平，与重庆市云阳县开展“校地合作”，在云阳县设立分校区，在重庆市云阳师范学校的办学基础上建设重庆幼儿师范高等专科学校云阳梨园校区（以下称重庆市云阳师范学校新校区）。

重庆市云阳师范学校新校区建设项目选址重庆市云阳县新县城望江大道1338号，规划办学规模5000人，校园总规划面积431亩，其中建设用地面积313亩，配套绿地118亩，规划新建建筑面积110200平方米，改造老校区总面积41420平方米，总建筑面积为151620㎡。本项目分为II期实施，其中I期（可研批复文号：云发改社【2020】469号）建筑面积约为89420㎡；II期（可研批复文号：云发改社【2020】841号）总规划建筑面积为62200㎡。

为指导重庆市云阳师范学校新校区项目规划建设，特编制此任务书。本任务书作为《重庆市云阳师范学校新校区（重庆幼儿师范高等专科学校云阳梨园校区）建筑概念设计方案征集文件》的配套文件使用。

2.历史沿革

云阳县位于三峡库区腹地、“一带一路”和长江经济带重要节点，是三峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西、南引北联的重要枢纽，在渝东北三峡库区城镇群中处于核心区域。全县幅员面积3649平方公里，辖38个乡镇、4个街道，人口137万，是全市人口最多的县。历史文化悠久，有2300多年建县史,是中国井盐文化的发祥地，红色文化和移民文化享誉巴渝。生态资源丰富，拥有“一江四河”、龙缸国家5A级旅游景区，张飞庙、三峡梯城两个国家4A级旅游景区。城市环境优美，先后获得全国文明县城、国家园林县城、国家卫生县城、中国优秀旅游城区、中国最具幸福感城市、中国人居环境范例奖等殊荣。交通四通八达，G42沪蓉高速、长江黄金水道穿境而过，距万州北站30分钟、万州机场50分钟、巫山机场2小时；开云巫高速、江龙高速动工建设，预计2024年正式通车；郑万高铁将于2021年底建成通车，届时，云阳将实现“1小时云阳，2小时主城，3小时成都、武汉、郑州、西安，7小时北京、上海、广州”的交通格局。

重庆市云阳师范学校的前身云阳师范学校成立于1906年，是一所百年老校。是原四川省首批重点师范学校，国家教育部表彰的“全国百强师范校”，具有优良的师范办学传统和深厚的文化底蕴。1929年成立云阳县女子简易师范，1978年至1996年，招收高中毕业生，成为原西南师范大学、重庆教育学院、重庆师范学院、万县教育学院等高校的本科、专科函授教学点。1980年被确定为四川省重点师范学校。1997年开始，与重庆幼师联合招收专科层次的“幼师”班。2001年云阳师范学校与云阳县教师进修学校整合为云阳师范进修学校，开始与重庆师范大学等高校联办本专科函授，与三峡学院、原重庆教育学院联办“3+2”中文、数学、英语等专业。2008年被市人民政府批准成立为重庆市云阳教师进修学院（保留云阳师范学校牌子）。2009年被市教委批准为重庆市市级中小学教师培训基地。2011年以来，学校陆续与重庆二师院、文理学院、长江师院、重庆幼专等高校联办“3+2”学前教育专业。学校现开设有学前教育、保育员两个专业，在校学生2400余人，是目前全市学前教育专业规模最大的中等师范学校，同时承担中小学教师、教育干部的继续教育培训以及部分国培、市培项目。是一所集幼儿教师职前培养、中小学教师职后教育、电大及社区教育、幼儿教育于一体的大型教育综合体。

重庆幼儿师范高等专科学校始创于1914年3月，时称四川省立第四师范学校，系当时四川仅有的四所省立师范学校之一。1918年5月，著名学者、民主革命家、国学大师章炳麟（章太炎）以孙中山大元帅府秘书长身份视察川鄂政务时到学校指导工作，为学校书写“树之表旗”匾额，并题写校训：“无冥冥之志者，无昭昭之功。骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍”，校训碑至今矗立校园。百余年来，广大学子谨遵先贤遗训，矢志不渝探索教育救国、读书报国梦想，学校师范文化与红色文化交相辉映。2003年，有近百年历史的重庆市万州师范学校与渝东北开办中等幼儿师范教育时间最长的重庆市万州幼儿示范学校合并为重庆市三峡师范学校。学校幼儿教育特色鲜明，闻名川渝颚，2012年升格为重庆幼儿师范高等专科学校。现有普通专科在校生10000余人，教职工613人，其中副高级及以上职称100余人，博士（含在读）、硕士学位教师180余人。

- 相关依据

1.I期有关技术指标

| I期主要经济技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数值 | 层数 | 高度(m) | 备注 |
| 1 | 建筑用地红线面积 |  | 平米 | 141236.4 |  |  | 211.85亩 |
| 2 | 建筑占地面积 |  | 平米 | 21719.7 |  |  |  |
| 3 | 总建筑面积 |  | 平米 | 89421.09 |  |  |  |
|  | 计容总建筑面积 |  | 平米 | 79421.09 |  |  |  |
|  | 3.1 | 车库 | 平米 | 10000 | -2F | 9.60 | 拟建 |
|  | 3.2 | 教学用房 | 平米 | 33000 | 6F/-1F | 26.4/-5.4 | 拟建 |
|  | 3.3 | 生活服务用房 | 平米 | 5000 | 6F/-1F | 26.4/-5.4 | 拟建 |
|  | 3.4 | 教学楼 | 平米 | 14573.62 | 6F | 25.20 | 已建 |
|  | 3.5 | 学生食堂 | 平米 | 5937.87 | 2F | 8.40 | 已建 |
|  | 3.6 | 女生宿舍 | 平米 | 10589.98 | 7F | 23.80 | 已建 |
|  | 3.7 | 男生宿舍 | 平米 | 5443.62 | 5F | 17.00 | 已建 |
|  | 3.8 | 配电房 | 平米 | 96 | 1F | 3.30 | 已建 |
|  | 3.9 | 垃圾池 | 平米 | 63 | 1F | 3.60 | 已建 |
|  | 3.10 | 幼儿园 | 平米 | 4817 | 4F | 15.60 | 已建 |
| 4 | 拟建总建筑面积 |  | 平米 | 48000 |  |  | 新建 |
| 5 | 改造建筑面积 |  | 平米 | 41421.09 |  |  | 改造 |
| 6 | 容积率 |  |  | 0.56 |  |  |  |
| 7 | 绿地率 |  |  | 40% |  |  |  |
| 8 | 建筑密度 |  |  | 15.38% |  |  |  |
| 9 | 停车位 |  | 个 | 427 |  |  |  |
|  | 地面停车位 |  |  | 142 |  |  |  |
|  | 篮球场下侧停车位 |  | 个 | 120 |  |  |  |
|  | 综合楼下侧停车场 |  | 个 | 165 |  |  |  |

2.II期有关经济技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学用房 | ㎡ | 20500 | 新建 |
| 2 | 生活服务用房 | ㎡ | 32000 | 新建 |
| 3 | 后勤及附属用房 | ㎡ | 9700 | 新建 |
| 4 | 附属工程 |  |  |  |
| 4.1 | 校园绿化及文化 | ㎡ | 85000 | 新建 |
| 4.2 | 边坡支护 | m³ | 45000 | 新建 |
| 4.3 | 场平工程 | ㎡ | 360000 | 新建 |
| 4.4 | 综合管网 | m | 8000 | 新建 |
| 4.5 | 道路 | ㎡ | 25000 | 新建 |
| 4.6 | 运动球场馆 | ㎡ | 10000 | 新建 |
| 4.7 | 室外铺装 | ㎡ | 24000 | 新建 |
| 4.8 | 电力工程 | 项 | 1 | 新建 |
| 5 | 智慧校园 | 项 | 1 | 新建 |
| 6 | 设备设施 | 项 | 1 | 新建 |

注：II期其他相关建设指标报名后提供。

3.相关规范

本项目需满足国家及地区相关法律法规、任务书及上位规划要求（用地红线图），遵循如下要求：

《建筑设计防火规范》（GB50016-2016（2018版））；

《民用建筑设计通则》（GB50352-2019）；

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2019）；

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）；

《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2016）；

《饮食建筑设计标准》（JGJ64-2017）；

《幼儿园建设标准》 （建标175-2016）；

《中小学与幼儿园校园周边道路交通设施设置规范》（GAT1215-2014)；

《教育建筑电气设计规范》（JGJ310-2013）；

《普通高等学校建筑面积指标（建标191-2018）》；

重庆市政府渝办发〔354号〕文件规定的《重庆市城乡规划公共服务设施规划导则》涉及教育的内容---教育设施规划布局与设置标准;

《重庆市公共建筑节能设计标准》（DBJ50-052-2013）；

以及《总图制图标准》（GB/T 50103）、《绿色建筑设计标准》（DB33/1092）、《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质函[2016]247号）、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16）、《智能建筑设计标准》（GB50314）、重庆市相关技术规范及规定等。

- 方案设计原则

1.高点定位原则

需充分利用先进理念，贯彻世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位的建设要求，硬件与软件水平宜适度超前。提出有前瞻性、可实施性、体现重庆幼儿师范高等专科学校文化传承的方案。突出“低碳、生态、智慧”的总体特色定位，体现学校的自身功能及形象特征，打造优质城市形象，形成良好的城市景观。

2.文脉传承原则

新校区的理念、整体布局、建筑风格、室内空间等，需充分尊重云阳县的历史文脉及重庆幼儿师专的文化传承，整体风格大气而不失底蕴，典雅而富有学院派气息，经得起时间考验，具有传承价值，

3.经济合理原则

需关注方案的经济性研究，进行限额设计。在满足合理的功能需求、良好的建筑形态及舒适的室内环境的前提下，合理利用地上、地下空间，集约高效利用土地资源、科学选用建筑材料，从工程全生命周期的角度注重方案的经济性，做到坚固、实用、美观。

4.低碳生态原则

云阳县是重庆市生态文明建设示范县，需合理考虑生态节能技术，实现人与自然、部分与整体、室内与室外的和谐共生，全面落实绿色校园的建设要求。

5.可持续发展原则

需全面应对项目的可持续发展需求，包括学校教育需求、学习方式和幼儿教育的可持续发展，做出提前考量。灵活布局各功能及交通空间，合理适度开发地下空间，为未来发展做适当预留。建设文化延续、景观优美、健康时尚、节能高效的可持续发展的校园新区。

6.安全环保原则

学校是学生高度聚集的场所，学校有义务保证他们在校学习和生活的安全。安全舒适要求贯穿室内外空间，选用建材应安全环保，防止发生意外事故，避免学生受到无谓伤害是校园一切建筑必须首先考虑的原则。

- 建设内容及规模

1.I期建设内容及规模

I期主要包括新校区建设和改造。

（1）I期新校区建设内容

新建总建筑面积约48000平方米，其中教学用房33000平方米，生活服务用房5000平方米，地下车库10000平方米 。基础设施新建设内容主要有场平工程、边坡工程、道路工程、综合管网、电力工程、田径运动场工程、校园景观及绿化工程、设备设施工程等。

（2）I期改造内容

改造老校区总面积36603平方米，其中包括教学楼、食堂、男女生宿舍、配电房、垃圾池等。基础设施改造内容主要有道路工程、综合管网、电力工程、篮球场工程、校园景观及绿化工程、设备设施工程等。改造幼儿园总面积4817平方米及配套设备设施等。

2.II期建设内容及规模

新校区II期建设总建筑面积约62200平方米，其中教学用房20500平方米，生活服务用房32000平方米，后勤及附属用房9700平方米。基础设施建设内容主要有场平工程、边坡工程、道路工程、综合管网、电力工程、设备设施工程、智慧校园建设、校园绿化及铺装工程等。

- 方案编制要求

项目总体设计强调绿色生态、节能环保和人文关怀的设计理念，注重校园中建筑、人、环境之间的和谐；提倡因地制宜、因势利导的校园改造方针，注重设计理念的合理性、独创性，创造舒适、低能耗的绿色校园环境；重视精神功能，坚持生态原则，创造宜人的交往空间，营造复合型景观，丰富文化内涵等。

1.规划布局要求

规划布局需具有前瞻性，考虑学校的可持续发展需求。各功能分区明确,交通组织合理。校园规划布局需疏朗有致，充分考虑教学体系及师生活动轨迹，考虑公共功能的复合利用。建筑造型、色彩、风格应体现重庆幼儿师范高等专科学校特色，相关文件如建筑退让、建筑间距、建筑日照应符合相关规定要求。

2.交通组织要求

交通组织需充分考虑校园内部与城市道路的衔接，避免影响城市交通。校园内应考虑人车分流，充分考虑机动车、非机动车、共享单车停放需求。校园内部交通需充分考虑各功能体之间的可达性，结合教学及功能需求合理组织学生、教职工、后勤等不同功能流线。

3.建筑单体要求

建筑各单体需满足重庆幼儿师专的教学理念及师生的教学活动需求，满足不同使用主体的个性化需求，建筑空间布局需满足长远的发展需求和教育模式，考虑适当预留，地下空间的合理开发利用。塑造一个动静皆宜的教学空间、多元化的交流空间、多层次的活动空间。

4.特色空间要求

需充分利用项目建设地典型山地城市地形地势特征，特别注意现有建筑与新建建筑之间的物理空间关系，合理布局，建筑布局尽量错落有致，注意各建筑单体之间的连接过渡、建筑室内空间与室外空间的过渡、不同功能空间的过渡空间。关注地下空间的合理开发，考虑功能的复合使用，创造有趣味有活力的校园空间。

此外，需充分考虑教学功能以外的功能空间规划，为阅读、讨论、展示、活动、存储等需求提供多元化空间，提供弹性化的公共空间。同时需充分考虑学校的幼儿师范教学特征。

5.建筑形态要求

需充分考虑与云阳县地形特色、城市整体规划及城市设计相协调，关注与周边地块的关系，关注校园空间形态，形成良好的沿街形象及建筑空间形态。建筑风格需经得起时间考验，具有传承价值。

6.低碳生态要求

总体建筑布置需考虑集中能源供应系统接入，建筑形式需考虑自然通风、采光及遮阳和避雨；室内、外空间需绿色、节能、环保；校园环境的规划采取立体化策略，形成一系列的活动和绿化空间，全面落实绿色、节能校园的建设要求；构建能源高效利用且集工作、学习、活动等功能于一体的生态、可持续发展学校。

7.智慧校园要求

建设“智慧校园”，方案内容应包含但不限于校园智能教学、生活及管理系统、智能通信系统、安防系统、广播系统等其他智慧校园系统。

8.安全环保要求

通过建筑内外切实的手段，防止意外事故，保障学生安全。建筑室内外的材料选择注重，环保、健康、绿色。

9.建筑室内要求

建筑室内需与整体建筑风格和谐统一，注重室内外空间的延续性，教学空间布局合理化，打造多种学习空间，营造一个积极向上、舒适安全的室内环境。内装材质及色彩需结合功能布局，结合标识系统，打造积极向上、舒适美观的教学环境。

10.景观要求

需结合建筑、交通体系统筹布局，进行分区植物主题规划；提供多样详细植物搭配方案；对雨水调蓄池做好景观方案，营造丰富多样、积极友好的休憩空间。

- 方案编制成果

各应征单位提交的方案文件在符合国家规范要求同时必须符合本任务书的规定要求。所有文件的文字说明和文字标注均须符合国家制图标准。

方案编制成果应包括方案说明，方案图件和多媒体演示文件。其中方案图件至少应包括以下内容：

1.区位图：应清楚的反映本区与周边地区的关系。

2.校园总平面规划图：内容包括基地内主体建筑、广场、公共空间、连廊、体育场地、道路、绿化、景观等的平面布置与空间组织，以及与周边整体关系。

3.道路交通规划图：内容包括动态与静态交通规划、停车场(库)界线等。

4.绿化景观规划图：内容包括绿化配置、景观组织及构成环境要素的规划。

5.方案分析图：功能、交通、消防、日照、景观及能反映方案特色的分析图。

6.校园鸟瞰图及重要节点、主要视点透视效果图。

7.其他说明方案意图的分析图。

方案说明应包括以下内容：现状条件分析(包括区域用地功能、交通、环境、市政配套建设分析及经济分析等)；建筑方案立意思考；总体布局与功能分区；与城市道路的衔接及内部道路交通组织，垂直交通与出入口设置的说明；与城市界面、城市景观的关系；消防、环保、卫生防疫、抗震等；包括建筑、结构、交通、电气、给排水、采暖通风、消防专项等各专业综合说明及投资估算。

提交成果要求：

1.文本：提供文本文件、图形文件缩印本7套，规格为A3（297mm×420mm），装订成册。在其封面标注应征单位名称、应征人员名单、法定代表人或法定代表人委托代理人，并盖应征单位印章，单独密封。

2.电子文件：提供储存所有方案文件的2份电子U盘，文本文件采用：DOC或者PDF格式文件；图形文件采用DWG、JPG、TIF、PSD格式文件(提供图形文件所用的所有字体的电子文件)，图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。同时提供方案介绍演示文件,可采用PPT格式或其他通用演示格式，时间不超过20分钟。