重庆市云阳县2022年度电信普遍服务项目实施清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 行政村编码 | 站名 | 站址 | 开工  时间 | 完工  时间 | 类型 | 实施企业 | 初验  结果 | 备注 |
| 1 | 云阳 | 红狮镇 | 向阳村 | 500235108226 | 重庆市云阳红狮向阳村六组 | 重庆市云阳红狮向阳村六组山坡上 | 2022/12/29 | 2023/4/10 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 2 | 云阳 | 龙洞镇 | 桂花村 | 500235144201 | 重庆市云阳龙洞桂花村茶厂 | 重庆市云阳龙洞桂花村茶厂山坡上 | 2022/12/29 | 2023/2/14 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 3 | 云阳 | 龙洞镇 | 桂花村 | 500235144201 | 重庆市云阳龙洞桂花村六组鸡骨梁 | 重庆市云阳龙洞桂花村六组鸡骨梁山坡上 | 2023/1/5 | 2023/4/10 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 4 | 云阳 | 龙洞镇 | 桂花村 | 500235144201 | 重庆市云阳龙洞桂花村天池寺十五组 | 重庆市云阳龙洞桂花村天池寺十五组山坡上 | 2023/1/5 | 2023/4/10 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 5 | 云阳 | 红狮镇 | 石宝村 | 500235108228 | 重庆市云阳红狮石宝村八组高家嘴 | 重庆市云阳红狮石宝村八组高家嘴山坡上 | 2023/1/5 | 2023/4/10 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 6 | 云阳 | 红狮镇 | 石宝村 | 500235108228 | 重庆市云阳红狮石宝村养牛场 | 重庆市云阳红狮石宝村养牛场山坡上 | 2022/12/31 | 2023/3/7 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 7 | 云阳 | 云安镇 | 新建村 | 500235136205 | 重庆市云阳云安新建村三组烟厂梁 | 重庆市云阳云安新建村三组烟厂梁山坡上 | 2022/12/30 | 2023/2/20 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 8 | 云阳 | 双土镇 | 吉星村 | 500235129222 | 重庆市云阳双土吉星村四组分水堰塘 | 重庆市云阳双土吉星村四组分水堰塘山坡上 | 2023/1/5 | 2023/4/15 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 9 | 云阳 | 高阳镇 | 梨树村 | 500235132204 | 重庆市云阳高阳梨树村光伏电站 | 重庆市云阳高阳梨树村光伏电站山坡上山坡上 | 2022/12/31 | 2023/2/20 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 10 | 云阳 | 云安镇 | 三湾村 | 500235131208 | 重庆市云阳云安镇三湾村三组大堰包 | 重庆市云阳云安镇三湾村三组大堰包山坡上 | 2023/1/5 | 2023/3/10 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 11 | 云阳 | 水口镇 | 水口村 | 500235142201 | 重庆市云阳栖霞水口八组 | 重庆市云阳栖霞水口八组山坡上 | 2023/1/5 | 2023/4/15 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 12 | 云阳 | 云阳镇 | 古寺村 | 500235135203 | 重庆市云阳云阳镇古寺村十组 | 重庆市云阳云阳镇古寺村十组山坡上 | 2022/12/31 | 2023/3/7 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 13 | 云阳 | 洞鹿乡 | 洞鹿  社区 | 500235218001 | 重庆市云阳洞鹿乡洞鹿村三组 | 重庆市云阳洞鹿乡洞鹿村三组山坡上 | 2023/1/2 | 2023/3/13 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 14 | 云阳 | 宝坪镇 | 枣树村 | 500235127225 | 重庆市云阳宝坪枣树村一组张家梁 | 重庆市云阳宝坪枣树村一组张家梁山坡上 | 2023/1/5 | 2023/3/13 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 15 | 云阳 | 龙角镇 | 龙堰村 | 500235105216 | 重庆市云阳龙角龙堰村二组 | 重庆市云阳龙角龙堰村二组山坡上 | 2023/1/5 | 2023/4/15 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 16 | 云阳 | 蔈草镇 | 兴坪村 | 500235140207 | 重庆市云阳票草兴坪村一组 | 重庆市云阳票草兴坪村一组山坡上 | 2023/1/5 | 2023/3/13 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 17 | 云阳 | 故陵镇 | 高坪村 | 500235107217 | 重庆市云阳故陵高坪村十五组 | 重庆市云阳故陵高坪村十五组山坡上 | 2023/1/5 | 2023/3/13 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 18 | 云阳 | 故陵镇 | 红坪村 | 500235107222 | 重庆市云阳故陵水让村三组谭家湾 | 重庆市云阳故陵水让村三组谭家湾山坡上山坡上 | 2023/1/2 | 2023/3/13 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 19 | 云阳 | 外郎乡 | 大花村 | 500235208215 | 重庆市云阳外郎大花村二组黄泥巴坪 | 重庆市云阳外郎大花村二组黄泥巴坪山坡上 | 2023/1/2 | 2023/3/13 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 20 | 云阳 | 蔈草镇 | 蔈草  社区 | 500235140001 | 重庆市云阳蔈草镇蔈草社区四组 | 重庆市云阳蔈草镇蔈草社区四组山坡上 | 2023/1/2 | 2023/3/13 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 21 | 云阳 | 平安镇 | 五湖村 | 500235133216 | 重庆市云阳平安五湖村村委会 | 重庆市云阳平安五湖村村委会旁山坡上 | 2023/1/5 | 2023/4/15 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 22 | 云阳 | 蔈草镇 | 长岭  社区 | 500235140002 | 重庆市云阳蔈草长岭社区十一组 | 重庆市云阳蔈草长岭社区十一组山坡上 | 2023/1/2 | 2023/4/15 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 23 | 云阳 | 青龙  街道 | 复兴  社区 | 500235002010 | 重庆市云阳云扬电子 | 重庆市云阳云扬电子山坡上 | 2023/1/2 | 2023/3/13 | 5G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 24 | 云阳 | 水口镇 | 水口村 | 500235142201 | 重庆市云阳数智森林小镇 | 重庆市云阳数智森林小镇山坡上 | 2023/1/5 | 2023/4/20 | 5G基站 | 中国联通 | 合格 |  |
| 25 | 云阳 | 桑坪镇 | 团坝村 | 500235130226 | 重庆市云阳团坝大坝村七组 | 重庆市云阳团坝大坝村七组山坡上 | 2023/1/2 | 2023/4/20 | 4G基站 | 中国联通 | 合格 |  |