云发改投〔2021〕344号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县双龙镇双河等村农村移民安置区

综合服务功能提升工程可行性

研究报告的批复

双龙镇人民政府：

你单位《关于审批云阳县双龙镇双河等村农村移民安置区综合服务功能提升工程项目可行性研究报告的函》（双龙府函〔2021〕35号）收悉。根据重庆中浩建设工程咨询有限公司编制的《云阳县双龙镇双河等村农村移民安置区综合服务功能提升工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县双龙镇双河等村农村移民安置区综合服务功能提升工程

二、项目业主：双龙镇人民政府

三、项目代码：2106-500235-04-01-440893

四、建设地址：云阳县双龙镇双河社区、永丰村、沿溪村

五、主要建设内容及规模

（一）居民点道路交通等设施完善包括：（1）产业道路扩宽长5.5km，均宽1.50m；（2）永丰村新修入户人行便道长1.0km，均宽1.00m；（3）永丰村新修园区机耕道长2.0km，均宽3.00m；（4）路灯照明70盏等。

（二）农田水利设施完善包括（1）沿溪村老砖窑至吊桥沟堤整治加固740.0m；（2）新建抗旱池6口，有效容积共180m³。

（三）农村社区公共服务设施完善包括便民服务中心:新建公厕两座，面积82.00㎡。

（四）村容整治包括：（1）双河社区污水管道整治150m及新建化粪池1座50m³；（2）双河社区人行道环境改造升级18000㎡；（3）分类垃圾箱5个。

六、总投资及资金来源：项目总投资1500.00万元，其中工程费用1244.23万元，其他费用184.34万元，预备费71.43万元。资金来源为申请三峡后续专项补助资金。

七、建设工期：12个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位根据本批复，进一步深化初步设计等前期工作。按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2021年6月7日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县水利局，县审计局。

云阳县发展和改革委员会办公室             2021年6月8日印发