云林发〔2020〕60号

云阳县林业局

关于下达2020年度国家特别规定灌木林培育任务及资金计划的通知

泥溪镇人民政府：

根据《云阳县财政局关于下达2020年第一批林业专项资金预算的通知》云阳财农〔2020〕22号，云阳县 2020年国家特别规定灌木林培育任务是7000亩。结合实际和国土绿化提升行动目标任务要求，现将2020年度国土绿化提升行动国家特别规定灌木林培育任务及资金计划下达给你镇，并就有关事项通知如下：

一、加强领导，精心组织实施

国家特别规定灌木林的培育，是有效提高我县森林覆盖率的重要途径，为了确保今年我县国土绿化任务全面完成，你镇要切实加强领导，落实责任，采取切实可行的有效措施，精心组织，确保项目建设按时按质圆满完成，并对项目的建设质量、生产安全负责。

二、严格资金使用管理，提高资金使用效益

2020的国土绿化提升行动国家特别规定灌木林培育项目按照总面积7000亩，10元/亩， 共计7万元补助经费进行统筹安排。国家特别规定灌木林的培育针对石漠化区域灌木林地进行封育，主要用于宣传、警示碑牌、聘请管护人员等措施。项目实施单位要严格按照资金的使用用途，加强资金管理，实行专款专用，任何单位和个人不得挤占、挪用、截留项目资金，并对项目资金使用的规范、安全、有效负责。

三、明确项目建设进度，确保项目建设质量

今年我县国家特别规定灌木林培育，是根据你镇申请，我局聘请设计单位进行实地核实后按作业设计的相关内容再下达的计划任务。项目实施单位要严格按照作业设计要求进行组织施工和管护，认真细致抓好项目建设进度及质量工作。一是在2020年7月底前，严格按照设计，聘请3名以上护林员进行管护，签订承包合同。在2020年9月底前，完成所有碑牌等建设任务；二是在2020年12月底前，你镇要组织人员，对各项目业主管护培育情况开展自查验收，验收不合格的，及时整改，验收全部合格后书面上报我局申请县级验收；三是在2021年4月底前，完成县级验收，验收合格的，及时拨付剩余项目资金。

四、其它要求

一是做好项目前期准备工作。当前，你镇要及时与项目业主签订好管护合同，对项目实施有关要求进行培训和指导，确保项目顺利推进。

二是加强项目监管。项目实施单位要落实专人，对项目施工单位（人）不定时进行督导检查，确保项目建设不走过场，各项措施落到实处。

三是加强档案管理。各有关项目实施单位要落实专人在项目实施过程中要做好各施工环节的人力、物质、影像等资料收集，加强档案管理，特别是各类票据（管护人员工资花名册、材料等发票）齐全，以此将作为兑现补助资金的重要依据。

附件：绩效目标申报表

云阳县林业局

2020年6月8日

抄送：县财政局。

云阳县林业局办公室                     2020年6月8日印发