云林发〔2020〕28号

云阳县林业局

关于下达2020年森林植被恢复费造林任务及

资金计划的通知

各有关乡镇人民政府，云阳县中苗林业有限责任公司：

根据重庆市财政局《关于提前下达2020年中央林业改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2019〕136号）以及云阳县财政局《关于下达2020年第一批林业专项资金预算的通知》（云阳财农〔2020〕22号）等文件要求以及3月16日局长办公会研究意见，现将2020年森林植被恢复费造林任务及资金计划下达给你们（详见附件），并就有关事项通知如下：

一、加强组织领导

各有关乡镇、单位要加强领导，落实责任，严格按照森林植被恢复费造林项目的有关规定，认真组织实施。要明确造林主体（造林单位），签订造林施工合同，确保森林植被恢复费项目顺利完成，取得实效。

二、加强项目管理

（一）制定实施方案，严格项目管理。各项目实施单位一是要按照下达的造林任务及资金计划，及时制定项目实施方案，在7个工作日内在“一网通”平台录入相关信息，明确项目实施区域、造林绿化树种、实施机制、项目责任人等，并积极配合搞好作业设计；二是要严格按照作业设计要求，落实人员，加强指导、培训和监管，做好项目公示，认真组织开展好森林植被恢复费项目管理和实施工作；三是项目实施完成后，要及时组织有关人员进行自查，自查验收合格后，书面申请县林业局组织验收。

（二）明确时间，确保项目顺利推进。本年度森林植被恢复费造林项目，各项目单位必须在2020年12月31日前全面完成苗木栽植任务和项目自查验收；县林业局在2021年3月30日前完成县级验收，验收合格的拨付项目资金。

（三）加强资金管理，严格资金使用监管。本次下达的森林植被恢复费项目，主要用于有关单位场镇、道路和居民点小区绿化以及县政府交办的重点景区绿化，项目资金必须专款专用，任何单位和个人不得挤占、挪用、截留。项目合同签订后，我局将预拨付50%的资金到项目单位，项目单位根据项目进度及时拨付给项目实施业主。

特此通知

附件：云阳县2020年度森林植被恢复费造林项目安排表

云阳县林业局

2020年3月20日

抄送：县财政局。

云阳县林业局办公室                        2020年3月23日印发