云林发〔2020〕58号

云阳县林业局

关于调整2020年度森林抚育项目有关计划的

通   知

双龙镇、大阳镇、农坝镇：

根据《云阳县林业局关于下达2020年度森林抚育补贴项目计划任务的通知》（云林发〔2020〕47号）文件，下达双龙镇森林抚育项目补植补造800亩，补助资金16万元，卫生伐1000亩，补助资金5万元，共计21万元；下达大阳镇抚育间伐1300亩，补助资金26万元，卫生伐1000亩，补助资金5万元，共计31万元；下达农坝镇抚育间伐1700亩，补助34万元。双龙镇由于多种原因无法实施，向我局来函申请退回800亩（16万元）补植补造项目计划任务（双龙府函〔2020〕69号）。同时，根据大阳镇和农坝镇的申请，经过局里研究，同意双龙镇申请退回的函，把该项目追加抚育间伐300亩到大阳镇，追加500亩抚育间伐到农坝镇。调整后2020年大阳镇实施森林抚育间伐1600亩，补助资金32万元，卫生伐1000亩，补助资金5万元，共计37万元；农坝镇森林抚育抚育间伐共计实施2200亩，补助资金44万元；双龙镇森林抚育卫生伐1000亩，补助资金5万元。请大阳镇和农坝镇及时落实实施区域，按照相关要求按时完成项目建设任务。

特此通知

云阳县林业局

2020年6月2日

抄送：云阳县财政局。

云阳县林业局办公室                        2020年6月2日印发