云农发〔2022〕110号

云阳县农业农村委员会

云阳县财政局

关于下达云阳县2022年第二批农村厕所革命

整村推进财政奖补实施计划的通知

有关乡镇人民政府、街道办事处：

根据市财政局《关于下达2022年土地指标跨省调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）预算的通知》（渝财农〔2022〕74号）、《关于印发〈2022年农村厕所革命工作要点〉的通知》（渝乡振发〔2022〕13号）等相关文件精神，结合我县实际，现将《云阳县2022年第二批农村厕所革命整村推进财政奖补实施计划》下达给你们，现将有关事项通知如下：

一、基本原则

坚持因地制宜、统筹安排、整村推进、群众参与的建设原则，坚持政府补助、群众自筹的资金筹集原则。加强技术指导培训，严格管控质量，强化后续服务管理，充分尊重农民群众意愿，积极鼓励引导农民参与，确保改一户、成一户、满意一户，切实增强农民群众的获得感幸福感。

1. 实施范围及目标任务

实施范围：人和街道长河村、凤鸣镇双桂村、南溪镇红岩村、宝坪镇桂坪村、洞鹿乡三元村、清水土家族乡庙塆村、水口镇佛安村等7个乡镇7个村共1117户。（详见附件1）

目标任务：2023年8月底前，实施范围涉及村通过农村户厕改造，卫生厕所普及率达到80%以上，即：卫生厕所农户户数÷（户籍户数-不纳入改厕基数农户户数）＞80%。不纳入改厕基数农户指多年无人居住、三年内有搬迁计划或空挂户的农户，相关情况要提供佐证及说明材料。

三、奖补标准及奖补范围

县财政根据实际完成户数按照1700元/户标准予以奖补，原则上只奖补农户改厕的地下部分和公共部分，具体支持化粪池材料购置、安装、转运、回填用工及后期化粪池设施维护等。不支持农户厕屋建设、修缮及厕具购置等。

四、奖补方式

2022年第二批农村“厕所革命”整村推进财政奖补项目由相关乡镇（街道）组织实施，鼓励由所在村村集体经济组织具体负责，实行一宅一厕，县农业农村委、县财政局采取“先建后补、以奖代补”方式兑付到相关乡镇（街道）。

五、建设标准

厕屋独立成屋，有墙有顶，高度适宜，门能关闭。地面硬化，面积不小于1.2平方米。安装便器，配置冲水设施。地下为三格式化粪池，具体参照《农村三格式户厕建设技术规范》（中华人民共和国国家标准GB/T38836-2020）执行。

按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染环境的要求，相关乡镇（街道）因地制宜、科学确定或选用农村户用卫生厕所无害化改造模式、技术和产品，鼓励采用砖混式建设。玻璃钢三格式化粪池必须达到国家材质检测和卫生评价要求，产品坚固、耐用、结构安全。鼓励引导农村新建住房配套建设符合规范的卫生厕所，避免重复建设改造。鼓励厕所入户进院，有条件的地方要积极推动厕所入室。

六、实施流程

（一）政策宣传。由村支两委及驻村工作队以召开群众会、院坝会及入户宣传等形式，对农户进行正面引导，做到不漏一户。

（二）审批公示。相关乡镇（街道）要因地制宜编制农村“厕所革命”整村推进财政奖补实施方案，明确年度任务、改厕标准、考核验收、保障措施及资金管理等内容。项目建设村召开村民代表会议，未经村民代表会议同意，不得推进整村改厕；未经农户同意，不得强行推进农户改厕。由农户自愿填写申请表，村支两委根据认定条件进行初审，公示至少3个工作日。相关乡镇（街道）负责对初审名单进行复审，复审无误后报送实施方案及拟实施农户台账至县农业农村委备案。

（三）组织实施。相关乡镇（街道）因地制宜确定农户改厕模式，项目备案后由乡镇（街道）组织实施，采用玻璃钢三格式化粪池必须将厂家资质、合格证、检验检测报告等材料报县农业农村委审核后方可采购。

（四）竣工验收。村、镇、县级验收标准按照《农村户用卫生厕所验收规程》（附件5）执行，填写户用卫生厕所逐户验收表。村级组织逐户初验，保存验收相关记录和资料，每户改厕工作必须留有改厕前、后照片。乡镇负责复验，每验收一户，改厕农户及验收人均需签字确认，并建立台账。复验合格后向县农业农村委提请抽验。县农业农村委按照10%-20%比例进行抽验，合格后拨付资金到乡镇（街道），由乡镇（街道）拨付给业主或农户。

七、工作要求

（一）强化组织领导。各有关乡镇（街道）要成立厕所革命整村推进项目建设指挥部，明确分管负责人、责任科室、具体人员，落实具体职能职责。各项目实施村要成立相应改厕项目工作小组，由村支书任组长，村支两委成员为成员，负责项目的实施监管，收集相关图文资料。

（二）营造宣传氛围。各乡镇（街道）要营造良好宣传氛围，进一步统一认识，明确要求，广泛宣传发动。项目建设村要逐户动员，村两委干部、党员干部等人员要带头改厕，通过示范引领带动群众积极参与。

（三）健全建设和管护机制。鼓励乡镇（街道）统一采购建材或由村集体经济组织实施，农户投工投劳相结合的建设模式，不搞大包大揽，把群众认同、群众参与、群众满意作为基本要求。坚持建管并重，充分发挥村级组织和农民主体作用，鼓励采取政府购买服务等方式，建立政府引导与市场运作相结合的后续管护机制。采取多种形式加强后续管理服务，统筹考虑建成厕所的运行维护和粪污资源化利用问题，多渠道解决运维资金，创新服务方式，加强技术和服务队伍建设，确保有人管、有钱维护，让农民群众用得满意、用得放心。

（四）加强报送信息。自9月起，各有关乡镇（街道）每季度20日前将2022年云阳县农村改厕完成情况季调度表（附件3）和2022年云阳县农村改厕工期计划表（附件4）电子件报送至县农村人居办邮箱（[yyncrjb@163.com](mailto:3409308163@qq.com)）。

附件：1. 云阳县2022年农村“厕所革命”整村推进实施计划表

2. 农村“厕所革命”整村推进项目资料目录

3. 2022年云阳县农村改厕完成情况季调度表

4. 2022年云阳县农村改厕工期计划表

5. 《农村户用卫生厕所验收规程》（重庆市地方标准DB50/T1138-2021）

云阳县农业农村委员会 云阳县财政局

2022年9月1日

附件1

云阳县2022年第二批农村“厕所革命”整村推进实施计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 村 | 无害化卫生厕所改造计划数（户） |
| 1 | 清水土家族乡 | 庙塆村 | 151 |
| 2 | 洞鹿乡 | 三元村 | 91 |
| 3 | 凤鸣镇 | 双桂村 | 296 |
| 4 | 人和街道 | 长河村 | 274 |
| 5 | 宝坪镇 | 桂坪村 | 100 |
| 6 | 南溪镇 | 红岩村 | 200 |
| 7 | 水口镇 | 佛安村 | 5 |
| 合计 |  |  | 1117 |

附件2

农村“厕所革命”整村推进项目资料目录

1. 项目资料目录

2. 项目申报资料（入库、备案等）

3. 项目实施方案

4. 项目有关文件

5. 改厕农户公示表照片

6. 一户一档（附件5中户用卫生厕所逐户验收表），包括申请、验收、佐证材料等

7. 2022年云阳县农村改厕完成情况季调度表和2022年云阳县农村改厕工期计划表，加盖印章

8. 不纳入改厕基数农户的佐证资料

9. 其他资料

云阳县农业农村委员会办公室 2022年9月2日印发