附件2

债券项目绩效目标申报表

（2022 年度）

| 项目名称 |  |  | 云阳县幸福水库工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 云阳县水利局 |  | 单位名称 |  | 重庆农高实业集团有限公司 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 82429 | 年度资金总额： |  | 22881 |  |
|  |  |  | 其中：债券资金 | 11000 | 其中：债券资金 |  | 2000 |  |
|  |  |  | 其他财政拨款 | 69943 | 其他财政拨款 |  | 20881 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 1486 | 其他资金 |  |  |  |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1：新增中型水库1座 目标2：新增水库总库容1062万方 目标3：新增土地灌溉面积3.44万亩 目标4：新增供水人口5.4万人 目标5：新增供水量1177万方 |  |  |  | 目标1：征地移民工作完成100% 目标2：主体工程建设完成工程量的30%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新增中型水库数量（座） | 1 | 数量指标 | 指标1：主体工程完成工程量（≥%） |  | 30 |
|  |  |  | 指标2：新增水库总库容（万方） | 1062 |  | 指标2：征地移民工作完成量（≥%） |  | 100 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完工项目质量 | 合格 | 质量指标 | 指标1：完工项目质量 |  | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目开工时间 | 2020年11月 | 时效指标 | 指标1：征地移民工作完成时间 |  | 2022年12月 |
|  |  |  | 指标2：项目完工时间 | 2024年12月 |  | 指标2：主体工程开工建设时间 |  | 2022年03月 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目投资金额（万元） | 82429 | 成本指标 | 指标1：2022年工程完成金额（万元） |  | 21881 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：供水年收益（≥万元） | 1181 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2：灌溉年收益（≥万元） | 97 |  | 指标2： |  |  |
|  |  |  | 指标3：生态养殖年收益（≥万元） | 180 |  | …… |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：新增供水人口（≥万人） | 5.4 | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：新增土地灌溉面积（≥万亩） | 3.44 | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：项目设计使用年限（≥年） | 50 | 可持续影响 指标 | 指标1：项目设计使用年限（≥年） |  | 50 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度（≥%） | 90 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度（≥%） |  | 90 |