附件2

债券项目绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 云阳县东部洞鹿与红狮片区乡村振兴示范暨农业产业提升项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 云阳县交通局 |  | 单位名称 |  | 重庆市云阳县交通有限责任公司 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 42041.53 | 年度资金总额： |  | 26450 |  |
|  |  |  | 其中：债券资金 | 15000 | 其中：债券资金 |  | 4000 |  |
|  |  |  | 其他财政拨款 | 12450 | 其他财政拨款 |  | 12450 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 14591.53 | 其他资金 |  | 10000 |  |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1：完成洞鹿至红狮段25.04公里三级公路改建工程 目标2：新建优质茶叶种植基地1500亩 目标3：拟建无公害优质柑橘种植基地2000亩 目标4：新建7150平方米的交易中心和物流集散基地 |  |  |  | 目标1：完成土地征地工作 目标2： 完成项目前期准备工作 目标3：完成项目基础工程 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：洞鹿至红狮段改建工程三级公路改建工程 | 25.037公里 | 数量指标 | 指标1：洞鹿至红狮段改建工程三级公路改建工程 |  | 完成工程进度50％ |
|  |  |  | 指标2：新建优质茶叶种植基地 | 1500亩 |  | 指标2：新建优质茶叶种植基地 |  | 完成工程进度50％ |
|  |  |  | 指标3：新建无公害优质柑橘种植基地 | 2000亩 |  | 指标3：新建无公害优质柑橘种植基地 |  | 完成工程进度50％ |
|  |  |  | 指标4：新建农产品交易及物流集散基地 | 7150㎡ |  | 指标4：新建农产品交易及物流集散基地 |  | 完成工程进度50％ |
|  |  | 质量指标 | 指标1：建设工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 指标1：已完工的分部分项工程验收合格率 |  | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  | …… |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成采购及招投标 | 2022年3月底前 | 时效指标 | 指标1：可行性报告编制、项目申报和落实资金 |  | 2022年1月底前 |
|  |  |  | 指标2：主体工程施工，附属工程建设 | 2022年4月-2023年11月 |  | 指标2：完成采购及招投标 |  | 2022年3月底前 |
|  |  |  | 指标3：项目验收，并投入使用 | 2023年12月 |  | 指标3：完成部分施工 |  | 2022年3月到12月 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：道路运维成本 | 87.63万元 | 成本指标 | 指标1：工程投入 |  | 支付工程进度款 |
|  |  |  | 指标2：柑橘种植基地成本 | 125万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 茶叶种植基地成本 | 108万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 物流中心成本 | 250.30万元 |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：2022年-2051年年均运营收入 | 年均运营入约2197.25万元 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  | …… |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升云阳县东部地区交通公共服务水平 | 云阳东部地区 | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2：推动云阳县农业发展 | 云阳东部地区 |  | 指标2： |  |  |
|  |  |  | 指标3：乡村振兴助力 | 云阳东部地区 |  | …… |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：空气质量优良天数达标率 | 90% | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：提升云阳县东部地区居民收入 | 云阳东部地区 | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2：促进云阳县经济增长 | 全县 |  | 指标2： |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目可持续运营年度 | 28年 |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：红狮镇居民满意度 | 100％ | 服务对象 满意度指标 | 指标1：红狮镇居民满意度 |  | 90% |
|  |  |  | 指标2：洞鹿乡居民满意度 | 100％ |  | 指标2： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  | …… |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |