附件2

债券项目绩效目标申报表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 云阳县新津与故陵地区农旅融合发展项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 云阳县交通局 |  | 单位名称 |  | 云阳县交通有限责任公司 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 37076.48 | 年度资金总额： |  | 19800 |  |
|  |  |  | 其中：债券资金 | 10000.00 | 其中：债券资金 |  | 6000 |  |
|  |  |  | 其他财政拨款 | 13800 | 其他财政拨款 |  | 13800 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 13276.48 | 其他资金 |  |  |  |
| 绩 效 目 标 | 实施期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 目标1：完成云阳县新津至故陵段20.642公里的公路改造工程 目标2： 新建农耕文化研学体验基地60亩 目标3：新建无公害优质柑橘种植采摘基地2000亩 目标4：新建总建筑面积为33200㎡的柑橘冷链物流集散中心 目标5：提升当地交通公共服务水平，推动云阳县乡村振兴及旅游开发，促进云阳县农旅产业融合发展 |  |  |  | 目标1：完成土地征地工作 目标2： 完成项目前期准备工作 目标3：完成项目基础工程 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：完成项目用地征收。 | 249.1亩 | 数量指标 | 指标1：完成项目用地征收。 |  | 249.1亩 |
|  |  |  | 指标2：完成云阳县新津至故陵段公路改造工程 | 20.642公里 |  | 指标2：完成云阳县新津至故陵段公路改造基础工程 |  | 20.642公里 |
|  |  |  | 指标3：建成农耕文化研学体验基地 | 60亩 |  | 指标3：完成农耕文化研学体验基地展厅及业务用房 |  | 6000㎡ |
|  |  |  | 指标4：建成柑橘种植采摘基地 | 2000亩 |  | 指标4：完成柑橘种植采摘基地配套业务用房 |  | 1000㎡ |
|  |  |  | 指标5：建成柑橘冷链物流集散中心 | 33200㎡ |  | 指标5：完成柑橘冷链物流集散中心基础工程 |  | 16600㎡ |
|  |  | 质量指标 | 指标1：建设工程验收合格率 | 100% | 质量指标 | 指标1：基础工程验收合格率 |  | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：建设周期 | 2年 | 时效指标 | 指标1：完成前期准备工作 |  | 2022年5月 |
|  |  |  | 指标2：完成前期准备工作 | 2022年5月 |  | 指标2：完成基础工程 |  | 2022年12月 |
|  |  |  | 指标3：完成基础工程 | 2022年12月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成主体工程及道路工程 | 2023年9月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成安装及附属工程 | 2023年11月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：工程竣工验收 | 2023年12月 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：土地征用成本 | 6.57万/亩 | 成本指标 | 指标1：土地征用成本 |  | 6.57万/亩 |
|  |  |  | 指标2：公路单位造价 | 1184.80万元/公里 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：单位建筑成本 | 2500元/㎡ |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：建成后第一年营收 | 1572万元 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2：年均运营收入 | 1989.48万元 |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升云阳县新津及故陵地区交通公共服务水平 | 云阳新故地区 | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2：推动云阳县乡村振兴发展 | 乡村振兴 |  | 指标2： |  |  |
|  |  |  | 指标3：促进云阳县农旅产业融合发展 | 云阳县 |  | …… |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：节约能源折合标准煤 | 1.77万吨 | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2：空气质量优良天数达标率 | 90% |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升云阳县新津及故陵地区居民收入 | 云阳新故地区 | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2：促进云阳县经济增长 | 全县 |  | 指标2： |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目可持续运营年度 | 27年 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：征拆群众满意度 | 90% | 服务对象 满意度指标 | 指标1：拆迁群众满意度 |  | 90% |
|  |  |  | 指标2：新津乡、故陵镇居民满意度 | 90% |  | 指标2： |  |  |
|  |  |  | 指标3：农旅游客满意度 | 90% |  |  |  |  |