云发改投〔2022〕965号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县凤鸣镇全域土地综合整治项目

可行性研究报告的批复

县规划自然资源局：

你单位《关于云阳县凤鸣镇全域土地综合整治项目（一期）申报可研审批的函》（云规划资源函〔2022〕282号）收悉。根据重庆华地资环科技有限公司编制的《云阳县凤鸣镇全域土地综合整治项目（一期）可行性研究报告的函》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县凤鸣镇全域土地综合整治项目（一期）

二、项目业主：云阳县农村土地整治中心

三、项目代码：2210-500235-04-01-825170

四、建设地址：云阳县凤鸣镇

五、主要建设内容及规模：项目规划实施规模384.6648公顷，预计可整治农用地42.28公顷，水库修复面积7.57公顷，新增耕地面积2.01公顷，能完成绩效指标。主要建设内容：包括农用地整理工程、建设用地整理工程、乡村生态保护修复工程。

农用地整理工程：田块归并15.3024hm2 、台面重构25.8725 hm2、自留地整治0.6420hm2、恢复地类整治0.4618hm2。

建设用地整理工程：人居环境整治6.87 hm2。

乡村生态保护修复工程：水库生态修复7.57 hm2、林相改造4.29 hm2、道路绿廊建设0.32km、边界隔离带营造3km。

六、总投资及资金来源：项目总投资1307.43万元，其中工程费用1113.39万元，其他费用168.40万元，预备费25.64万元。资金来源为中央财政资金。

七、建设工期：12个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位根据本批复，进一步深化初步设计等前期工作。按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2022年11月8日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2022年11月8日印发