云发改资环〔2022〕1039号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县城区公共供水管网漏损治理工程（一期）可行性研究报告的批复

云阳水利水电实业开发有限公司：

你单位《关于审批云阳县城区公共供水管网漏损治理工程（一期）可行性研究报告的请示》（渝云水司〔2022〕240号）收悉。根据中经国际工程咨询集团有限公司重庆分公司编制的《云阳县城区公共供水管网漏损治理工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县城区公共供水管网漏损治理工程（一期）

二、项目业主：云阳水利水电实业开发有限公司

三、项目代码：2212-500235-04-01-716619

四、建设地址：云阳县城区

五、主要建设内容及规模：对云阳县老城区及东部拓展区公共供水管道进行改造更换，主要包括改造DN150~DN500供水管道55963米，安装DN100~DN600流量计220块及相关配套附属设施。

六、总投资及资金来源：本项目总投资8583.20万元，其中工程费用7120.91万元，工程建设其他费用826.50万元，预备费635.79万元。资金来源为申请中央资金及业主自筹。

七、建设工期：20个月

八、招标方案核准：招标范围为工程设计、监理，工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2022年12月9日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室              2022年12月9日印发