云发改投〔2022〕1046号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县黄石片区学堂坡场坪工程可行性

研究报告的批复

华骄建设工程（重庆）有限公司：

你单位《关于云阳县黄石片区学堂坡场坪工程可行性研究报告的请示》（云阳华骄文〔2022〕22号）收悉。根据北京东方华太工程咨询有限公司编制的《云阳县黄石片区学堂坡场坪工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县黄石片区学堂坡场坪工程

二、项目业主：华骄建设工程（重庆）有限公司

三、项目代码：2209-500235-04-01-249183

四、建设地址：云阳县黄石镇

五、主要建设内容及规模：该工程占地面积约100亩，土石方挖方54.3万方，填方15.5万方，弃方52.8万方。

六、总投资及资金来源：项目总投资4608.67万元，其中工程建设费用4016.72万元，工程建设其他费用372.49万元，基本预备费219.46万元。资金来源为业主自筹。

七、建设工期：24个月

八、招标方案核准：根据《重庆市人民政府办公厅印发关于深化公共资源交易监督管理改革的意见（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕114号）及县住房城乡建委《关于云阳县黄石片区学堂坡场坪工程具备自行建设能力的复函》（云住房城乡建委〔2022〕303号），该项目施工由你单位自行建设。涉及与工程建设有关限额以上且不能自行生产的重要设备、材料等的采购，以及有关限额以上工程中介服务，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2022年12月14日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2022年12月14日印发