云发改资环〔2022〕938号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县污水监测预警平台建设项目

可行性研究报告的批复

云阳县住房和城乡建设委员会：

你单位《关于审批云阳县污水监测预警平台建设项目可行性研究报告的函》（云住房城乡建委函〔2022〕278号）收悉。根据重庆重咨兴云工程咨询有限公司编制的《云阳县污水监测预警平台建设项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县污水监测预警平台建设项目

二、项目业主：云阳县城市排水事务中心

三、项目代码：2111-500235-04-01-418473

四、建设地址：云阳县

五、主要建设内容及规模：新建云阳县城污水监测预警智慧平台1个，包括管网综合管理系统、物联网管理系统、三维管网系统、管网共享服务系统等4大系统；对建城区污水管网基础资料进行全面梳理、建立精细化三维模型，建立污水管网1张图；开发污水监测预警平台软件1套；建设调度指挥大厅1座；购买其他相关传感监测设备及附属设施等。建设内容包括土建工程、装饰装修、系统平台开发、物联网设备购置及安装等。

六、总投资及资金来源：项目总投资5148万元，其中工程建设费4291.2万元，工程建设其他费用475.5万元，基本预备费381.3万元。资金来源为申请上级补助资金和业主自筹。

七、建设工期：36个月

八、招标方案核准：招标范围为项目施工、与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2022年11月8日

抄送：县财政局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2022年11月8日印发