云阳发改投〔2023〕314号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县养鹿镇桐林村刘家堡美丽乡村

建设工程可行性研究报告的批复

养鹿镇：

你单位《关于审批云阳县养鹿镇桐林村刘家堡美丽乡村建设工程可行性研究报告的函》（养鹿府文〔2023〕14号）收悉。根据中实建设工程咨询有限公司编制的《云阳县养鹿镇桐林村刘家堡美丽乡村建设工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县养鹿镇桐林村刘家堡美丽乡村建设工程

二、项目业主：云阳县养鹿镇人民政府

三、项目代码：2305-500235-04-01-951151

四、建设地址：云阳县养鹿镇

五、主要建设内容及规模：人居环境整治48户，广场整治400㎡，安装青石栏杆70m，整治排水沟400m，安装路灯15盏，新修人行步道2000m，新修产业便道1500m，水池加盖150㎡，水池整修1口，安装柑橘运输轨道1500m等。

六、总投资及资金来源：项目总投资359.78万元，其中工程建设费用295.75万元，工程建设其他费用46.9万元，基本预备费17.13万元。资金来源为申请三峡后续工作专项资金。

七、建设工期：8个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2023年5月10日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2023年5月10日印发