云阳发改投〔2023〕319号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县平安镇平安社区田园综合体

建设工程可行性研究报告的批复

平安镇：

你单位《关于审批云阳县平安镇平安社区田园综合体建设工程可行性研究报告的函》（平安府函〔2023〕25号）收悉。根据中企利华国际工程咨询有限公司编制的《云阳县平安镇平安社区田园综合体建设工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县平安镇平安社区田园综合体建设工程

二、项目业主：重庆市云阳县平安镇人民政府

三、项目代码：2305-500235-04-01-689712

四、建设地址：云阳县平安镇

五、主要建设内容及规模：产业道路硬化6200m，道路增加错车道2000m2，新建停车场1000m2，新修采摘观光步道6000m，新修人行便道3000m，产业路油化5200m，安装路灯140盏，新建运输轨道1000m。渠堰整治3000m，新修灌溉渠2000m，新修抗旱池5口，铺设灌溉管网5000m，安装水肥一体化设备2套，补植柑橘苗16000株。新建智慧农业科普中心800m2，新建标识牌14个，新建销售厅4处，新建活动场地3000m2，新建观景平台3个，新建休闲亭6座，新修露营基地1000m2。人居环境整治60户，新修污水管网1500m，新建化粪池1座，新修公厕4座。

六、总投资及资金来源：项目总投资2149.27万元，其中工程建设费用1837.2万元，工程建设其他费用209.72万元，基本预备费102.35万元。资金来源为申请三峡后续工作专项补助资金及业主自筹。

七、建设工期：18个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2023年5月10日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2023年5月10日印发