云阳发改投〔2023〕320号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县平安镇平安社区移民安置区环境

改善工程可行性研究报告的批复

平安镇：

你单位《关于审批云阳县平安镇平安社区移民安置区环境改善工程可行性研究报告的函》（平安府函〔2023〕26号）收悉。根据中企利华国际工程咨询有限公司编制的《云阳县平安镇平安社区移民安置区环境改善工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县平安镇平安社区移民安置区环境改善工程

二、项目业主：重庆市云阳县平安镇人民政府

三、项目代码：2305-500235-04-01-147567

四、建设地址：云阳县平安镇

五、主要建设内容及规模：道路油化，新建挡土墙，桥梁加宽，新修农村公路，新建应急避难场所，地面铺装，人行道铺装整治，新建花台，新建休闲步道，青石栏杆安装，路灯安装，新建公共厕所，新建污水管网等。主要建设规模：地面油化18255㎡，新建挡土墙400m，桥梁加宽1座，新修农村公路671m；应急避难场所800㎡；仿生态透水砖铺装2045㎡，人行道彩色透水混凝土铺装13252㎡，人行便道整治1680㎡，花岗石路缘石安装5000m，梯道整治500㎡，新建花台300m，新建休闲步道2000m，青石栏杆2000m，路灯安装120盏，仿木座椅20套，垃圾箱安装5个，新建公共厕所2座；新建污水管网2100m。

六、总投资及资金来源：项目总投资2984.65万元，其中工程建设费用2517.03万元，工程建设其他费用325.49万元，基本预备费142.13万元。资金来源为申请三峡后续工作专项补助资金。

七、建设工期：18个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2023年5月10日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2023年5月10日印发