云阳发改投〔2023〕328号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县双江街道双江中学移民安置小区

环境综合整治工程可行性研究报告的批复

双江中学：

你单位《关于审批云阳县双江街道双江中学移民安置小区环境综合整治工程可行性研究报告的函》（云阳双中文〔2023〕11号）收悉。根据重庆鸿隆工程咨询有限公司编制的《云阳县双江街道双江中学移民安置小区环境综合整治工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县双江街道双江中学移民安置小区环境综合整治工程

二、项目业主：重庆市云阳双江中学校

三、项目代码：2305-500235-04-01-707401

四、建设地址：云阳县

五、主要建设内容及规模：绿化5000m2，污水管网1500m，化粪池13口，多功能教室2000m2，停车场3000m2，运动场铺装3500m2，看台整治850m2，桩板挡墙2000m³等。

六、总投资及资金来源：项目总投资3160.13万元，其中工程建设费用2650.90万元，工程建设其他费用358.75万元，基本预备费150.48万元。资金来源为申请三峡后续专项补助资金。

七、建设工期：18个月

八、招标方案核准：招标范围为工程设计、工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2023年5月10日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2023年5月10日印发