云阳发改农〔2023〕307号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县南溪河综合治理项目（双土镇段）可行性研究报告的批复

重庆农高实业集团有限公司：

你司《关于云阳县南溪河综合治理项目（双土镇段）可行性研究报告的请示》（渝农高文〔2023〕65号）收悉。根据重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司编制的《云阳县南溪河综合治理项目（双土镇段）可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县南溪河综合治理项目（双土镇段）

二、项目业主：重庆农高实业集团有限公司

三、项目代码：2303-500235-04-05-932037

四、建设地址：云阳县双土镇

五、主要建设内容及规模：工程治理河道总计5.55km。护岸程度总计1744.93km，其中C20混凝土镇脚+框格梁护坡段769.04m、挡墙段长度372.41m、C20混凝土护脚段长603.48m。河道疏浚总长度5.55km。新建堤顶步道1533.82m。新建排水箱涵2座，过河汀步3座。

六、总投资及资金来源：项目总投资4413.05万元，其中:工程费用3343.13万元，工程建设其他费用693.6万元，基本预备费376.32万元。资金来源为申请水利发展资金及业主自筹。

七、建设工期：9个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2023年5月10日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局，县水利局，

双土镇。

云阳县发展和改革委员会办公室            2023年5月10日印发