云阳发改投〔2023〕321号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县盘龙街道盘石社区长江大桥头

至盘石中学外侧库岸安全防护工程

可行性研究报告的批复

盘龙街道：

你单位《关于申请批准云阳县盘龙街道盘石社区长江大桥头至盘石中学外侧库岸安全防护工程可行性研究报告的函》（盘龙街办函〔2023〕45号）收悉。根据中企利华国际工程咨询有限公司编制的《云阳县盘龙街道盘石社区长江大桥头至盘石中学外侧库岸安全防护工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县盘龙街道盘石社区长江大桥头至盘石中学外侧库岸安全防护工程

二、项目业主：云阳县盘龙街道办事处

三、项目代码：2305-500235-04-01-473483

四、建设地址：云阳县盘龙街道

五、主要建设内容及规模：对全长约0.7km的库岸进行防护加固与环境综合整治工作；主要建设内容包括：植生块护坡39400㎡、游步道780m、景观平台5200㎡、下河梯道、土石方、植被恢复、镇脚与挡土墙等建设工程。

六、总投资及资金来源：项目总投资2796.42万元，其中工程建设费用2290.36万元，工程建设其他费用372.9万元，基本预备费133.16万元。资金来源为申请三峡后续专项补助资金。

七、建设工期：16个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2023年5月10日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2023年5月10日印发