云阳发改农〔2023〕306号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县特色农产品种植基地建设

项目可行性研究报告的批复

重庆璟全实业有限公司：

你司《关于云阳县特色农产品种植基地建设项目可行性研究报告的请示》（渝璟全文〔2023〕5号）收悉。根据重庆霞晖工程咨询公司编制的《云阳县特色农产品种植基地建设项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县特色农产品种植基地建设项目

二、项目业主：重庆璟全实业有限公司

三、项目代码：2304-500235-04-01-196715

四、建设地址：云阳县黄石镇

五、主要建设内容及规模：对项目区3500亩土地进行有机化改造，实施田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程以及其他工程；打造农林产业种植基地，种植小麦600亩、水稻200亩、云阳红橙1200亩、酸橙（枳壳、枳实）1500亩。

六、总投资及资金来源：项目总投资12558.10万元，其中:工程费用9890.21万元，工程建设其他费用1141.36万元，建设期利息644万元，基本预备费882.53万元。资金来源为项目资本金2558.1万元，银行贷款10000万元。

七、建设工期：36个月

八、招标方案核准：招标范围为工程设计、监理、工程施工以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2023年5月10日

抄送：县农业农村委，县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统

计局，黄石镇。

云阳县发展和改革委员会办公室            2023年5月10日印发