云阳发改农〔2023〕308号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县2023年耀灵镇易地搬迁后续扶持衔接项目实施方案的批复

耀灵镇：

你镇《关于请求审批云阳县2023年耀灵镇易地搬迁后续扶持衔接项目实施方案的函》（耀灵府函〔2023〕6号）收悉。根据重庆玺典建筑设计有限公司编制的《云阳县2023年耀灵镇易地搬迁后续扶持衔接项目实施方案》，经研究，现将有关事项批复如下：

- 一、项目名称：云阳县2023年耀灵镇易地搬迁后续扶持衔接项目

- 二、项目业主：云阳县耀灵镇人民政府

三、项目代码：2303-500235-04-05-153683

四、建设地址：云阳县耀灵镇大兴社区、协力村

五、主要建设内容及规模：硬化大兴社区李子园产业路738m(均宽3.5m以上，强度C25)；硬化机耕道197m（宽度不少于3m，强度C25）；安装李子园运输轨道700m；提档升级鸦地坝香菇基地，新建升级改造大棚6个，新建香菇加工厂房296.84m2；鸦地坝香菇基地近邻公共区域整治排水沟122m（整治后为产业便道，均宽3.5m）；建设人行便道487m。其中1m宽人行便道250m，1.2m宽人行便道90m，2m宽人行便道147m。

六、总投资及资金来源：计划总投资180万元，其中工程费用169.61万元，工程建设其他费用10.39万元。资金来源为中央财政专项衔接资金150万元及业主统筹整合资金30万元。

七、建设工期：6个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，早日开工建设。

云阳县发展和改革委员会

2023年5月10日

抄送：县农业农村委，县财政局，县规划自然资源局，县审计局，

县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2023年5月10日印发