云阳发改投〔2023〕310号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县故陵镇平扎营移民安置区环境综合整治工程可行性研究报告的批复

故陵镇：

你单位《关于审批云阳县故陵镇平扎营移民安置区环境综合整治工程可行性研究报告的函》（故陵府函〔2023〕12号）收悉。根据中企利华国际工程咨询有限公司编制的《云阳县故陵镇平扎营移民安置区环境综合整治工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县故陵镇平扎营移民安置区环境综合整治工程

二、项目业主：云阳县故陵镇人民政府

三、项目代码：2305-500235-04-01-494259

四、建设地址：云阳县故陵镇

- 五、主要建设内容及规模：环境岸线综合治理110户（环境改善0.04km2，环境设施改善5处），污水管网600m，化粪池2座，路灯120盏，垃圾桶16个，休息坐凳10个，景观亭4个；特色江镇风貌整治30000㎡，健身步道3400m；特色农业采摘便道2000m，果品轨道运输1500m，水肥一体化320亩等。

六、总投资及资金来源：项目总投资3336.15万元，其中工程建设费用2798.48万元，工程建设其他费用378.81万元，基本预备费158.86万元。资金来源为申请三峡后续工作专项资金。

七、建设工期：12个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2023年5月10日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2023年5月10日印发