云阳发改投〔2023〕540号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县数智森林小镇东侧排水涵工程

立项的批复

云阳县人和投资开发（集团）有限公司：

你司《关于云阳县数智森林小镇东侧排水涵工程立项的请示》（云阳人投司文〔2023〕44号）已收悉。经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县数智森林小镇东侧排水涵工程

二、项目业主：云阳县人和投资开发（集团）有限公司

三、项目代码：2306-500235-04-01-769710

四、建设地点：云阳县水口镇

五、主要建设内容及规模：新建排水箱涵一座，长度约450米。

六、总投资及资金来源：项目总投资800万元。资金来源为业主自筹。

七、建设工期：6个月

请你单位严格按照基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，并编制可行性研究报告送我委审批。

 云阳县发展和改革委员会

2023年8月7日

抄送：县财政局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年8月7日印发