云阳发改投〔2023〕580号

云阳县发展和改革委员会

关于调整云阳县平安镇平安社区12-14组饮水升级工程可行性研究报告（达到初步设计深度）的批复

平安镇：

你单位《关于调整云阳县平安镇平安社区12-14组饮水升级工程可行性研究报告（达到初步设计深度）的函》（平安府函〔2023〕60号）收悉。根据重庆玺典建筑设计有限公司的《云阳县平安镇平安社区12-14组饮水升级工程（调整）可行性研究报告》（达到初步设计深度），经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县平安镇平安社区12-14组饮水升级工程

二、建设业主：云阳县平安镇人民政府

三、项目代码：2110-500235-04-01-313347

四、建设地点：云阳县平安镇

五、调整后的建设内容及规模：新建清泵站1座，铺设DN80涂塑钢管5400m，DN65涂塑钢管2950m，DN50涂塑钢管750m，DN63PE管1050m，DN50PE管1100m，DN40PE管1600m，DN32PE管5650m，DN25PE管2950m，DN20PE管15300m等。

六、调整后的总投资及资金来源：工程总投资126.26万元，其中建安工程费116.19万元，工程建设其他费用10.07万元。资金来源为申请水库移民后期扶持基金。

七、调整后的建设工期：9个月。

八、招标方案核准：招标范围工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

原云发改投〔2021〕660号文件作废。

云阳县发展和改革委员会

2023年8月23日

抄送：县财政局，县统计局，县审计局，县水利局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年8月23日印发