云阳发改投〔2023〕661号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳长江大桥灯饰维修工程实施方案的

批 复

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司：

你司《关于审批云阳长江大桥灯饰维修工程实施方案的函》（云阳兴云函〔2023〕322号）收悉。根据云阳生泰市政园林环境工程有限公司编制的《云阳长江大桥灯饰维修工程实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳长江大桥灯饰维修工程

二、项目业主：云阳生泰市政园林环境工程有限公司

三、项目代码：2309-500235-04-01-350855

四、建设地址：云阳县青龙街道

五、主要建设内容及规模：检修更换出现故障的斯卡莱LED灯820米、金克拉LED灯42套、缅莱波LED灯304套、铜卡罗LED灯212套、开关电源150W共420套，其他需更换的信号接收器、线缆，升级控制系统等。

六、总投资及资金来源：项目总投资229.81万元，其中工程费198.2万元，工程建设其他费21.75万元，预备费9.86万元。资金来源为业主自筹。

七、建设工期：2个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2023年9月26日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2023年9月26日印发