云阳发改农〔2024〕12号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县清水乡搬迁安置点生态修复与人居环境整治项目可行性研究报告的批复

重庆胜禹城乡建设有限公司：

你司《关于审批云阳县清水乡搬迁安置点生态修复与人居环境整治项目可行性研究报告的请示》（渝胜禹文〔2023〕7号）收悉。根据重庆重咨兴云工程咨询有限公司编制的《云阳县清水乡搬迁安置点生态修复与人居环境整治项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县清水乡搬迁安置点生态修复与人居环境整治项目

二、项目业主：重庆胜禹城乡建设有限公司

三、项目代码：2312-500235-04-01-243604

四、建设地址：清水土家族自治乡

五、主要建设内容及规模：新建生活垃圾收集点30处，矿山修复6000平方米，生态修复40000平方米，完善森林植被322500平方米。

六、总投资及资金来源：本项目总投资5498万元，其中工程建安费用4345万元，工程建设其他费用616万元，基本预备费394万元，建设期贷款利息143万。资金来源为申请上级专项资金、银行贷款以及业主自筹。

七、建设工期：24个月

八、招标方案核准：招标范围为工程勘测、设计、监理、工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。限额以上的招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2024年1月5日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室              2024年1月5日印发