云阳发改农〔2024〕438号

云阳县发展和改革委员会

关于同意调整云阳县2024年龙角镇易地扶贫

搬迁后续扶持项目实施方案的批复

龙角镇人民政府：

你镇《关于调整云阳县2024年龙角镇易地扶贫搬迁后续扶持项目实施方案的函》（龙角府函〔2024〕35号）收悉。根据中城恒业设计集团有限公司编制的《云阳县2024年龙角镇易地扶贫搬迁后续扶持项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

- 一、项目名称：云阳县2024年龙角镇易地扶贫搬迁后续扶持项目

二、项目业主：龙角镇人民政府

三、项目代码：2407-500235-04-01-629087

四、调整后建设地址：龙角镇五龙社区、杨寨村、军家村、新立村、张家村、高家村、永富村、长沙村。

五、调整后主要建设内容及规模：新建人饮池12口合计2100立方，整修人饮池1口500立方，安装管道29500米；整修山坪塘3口合计2700立方；配套完善45亩蔬菜基地安全防护设施，三峡库区泥溪河沿线库岸环境整治100亩。

六、调整后总投资及资金来源：项目总投资300万元，其中：工程费用255万元，工程建设其他费用30万元，预备费用15万元。资金来源为2024年度易地搬迁后续扶持财政衔接补助资金300万元。

七、建设工期：4个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商，并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，早日开工建设。

原云阳发改农〔2024〕326号文件作废。

云阳县发展和改革委员会

2024年8月30日

抄送：县财政局、县规划自然资源局、县水利局、县审计局、县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2024年8月30日印发