云阳发改社〔2024〕246号

云阳县发展和改革委员会

关于高阳中学高中教学综合楼及学生宿舍食堂建设项目可行性研究报告的批复

县教委：

你单位《关于请予审批高阳中学高中教学综合楼及学生宿舍食堂建设项目可行性研究报告的函》（云阳教函〔2024〕258号）收悉。根据中企利华国际工程咨询有限公司编制的《高阳中学高中教学综合楼及学生宿舍食堂建设项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：高阳中学高中教学综合楼及学生宿舍食堂建设项目

二、项目业主：重庆市云阳县高阳中学校

三、项目代码：2405-500235-04-01-794394

四、建设地址：重庆市云阳县高阳中学校园内

五、主要建设内容及规模：总建筑面积9350平方米，其中：教学综合楼1350平方米、学生宿舍3500平方米，食堂4500平方米。配套建设室外铺装工程4000平方米，景观绿化工程2000平方米，安全防护300立方米，场平工程3000立方米，连接通道整改200平方米。主要建设内容包括建筑工程、室外铺装工程、景观绿化工程、安全防护工程、场平工程、连接通道整改工程等。

六、总投资及资金来源：项目总投资5745.62万元，其中工程建设费4866万元，工程建设其他费606.02万元，基本预备费273.6万元。资金来源为县级配套资金及业主自筹等。

七、建设工期：18个月

八、招标方案核准：招标范围为工程设计、工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2024年8月30日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2024年8月30日印发