云阳发改投〔2025〕201号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县白鹤社区老旧小区改造配套基础

及公共服务设施建设项目可行性

研究报告的批复

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司：

你司《关于申请审批云阳县白鹤社区老旧小区改造配套基础

及公共服务设施建设项目可行性研究报告的函》（云阳兴云函〔2025〕93号）收悉。根据重庆重咨兴云有限公司编制的《云阳县白鹤社区老旧小区改造配套基础及公共服务设施建设项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县白鹤社区老旧小区改造配套基础及公共服务设施建设项目

二、项目业主：云阳县兴云生活服务有限公司

三、项目代码：2504-500235-04-01-647978

四、建设地址：云阳县白鹤社区

五、主要建设内容及规模：本项目涉及2000年底前建成的桔苑一小区、榕苑一小区、白鹤三区、榕苑二小区等小区，总建筑面积20.46万平方米，惠及居民1555户。项目新建小区内社区综合服务中心4000平方米、人行便道500平方米、停车场4400平方米，改建小区内文化体育活动场地1500平方米、绿化面积3750平方米，整治屋面防水面积90000平方米，安装低碳节能路灯81盏、安防摄像头86个等。

六、总投资及资金来源：项目总投资9283万元，其中工程费用7635万元，工程建设其他费用960.4万元，基本预备费687.6万元。项目建设资金来源为申请上级资金及业主自筹。

七、建设工期：12个月

八、招标方案核准：招标范围为设计、工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2025年4月3日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室             2025年4月3日印发