云阳发改投〔2025〕234号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县体育路片区老旧小区改造配套基础及公共服务设施建设项目可行性研究的批复

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司：

你司《关于申请审批云阳县体育路片区老旧小区改造配套基础及公共服务设施建设项目可行性研究报告的函》（云阳兴云函〔2025〕103号）收悉。根据重庆重咨兴云有限公司编制的《云阳县体育路片区老旧小区改造配套基础及公共服务设施建设项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县体育路片区老旧小区改造配套基础及公共服务设施建设项目

二、项目业主：云阳县兴云生活服务有限公司

三、项目代码：2504-500235-04-01-336831

四、建设地址：云阳县体育路片区

五、主要建设内容及规模：本项目涉及2000年底前建成的桂湾1-6、12小区等老旧小区，总建筑面积37.55万平方米，惠及居民2599户。项目新建小区内部社区综合服务中心5500平方米，新建小区内部公共停车库9500平方米，改造小区内部配套文化体育活动场地8000平方米，整治小区内部绿化约3000平方米，新建小区外与城市主干路网衔接的道路4000平方米等。

六、总投资及资金来源：项目总投资11573万元，其中工程费用9395.3万元，工程建设其他费用1320.4万元，基本预备费857.3万元。项目建设资金来源为申请上级资金及业主自筹。

七、建设工期：12个月

八、招标方案核准：招标范围为设计、工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

（此页无正文）

云阳县发展和改革委员会

2025年4月3日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室             2025年4月3日印发