云阳发改投〔2025〕283号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县水口保障性住房建设项目

可行性研究报告的批复

云阳县云兴实业有限责任公司：

你司《关于审批云阳县水口保障性住房建设项目可行性研究报告的请示》（云阳兴云文〔2025〕12号）收悉。根据重庆重咨兴云工程咨询有限公司编制的《云阳县水口保障性住房建设项目可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县水口保障性住房建设项目

二、项目业主：云阳县云兴实业有限责任公司

三、项目代码：2505-500235-04-01-388429

四、建设地址：云阳县水口镇

五、主要建设内容及规模：本项目新建保障性住房总占地面积30000平方米，总建筑面积约83902平方米，其中地上建筑面积60000平方米（保障性住房55000平方米、配套便民服务用房5000平方米）；地下建筑面积23902平方米（停车位629个，新增充电桩189套）；新建小区配套连接道路2.1千米。

六、总投资及资金来源：项目总投资45861.5万元，其中工程费用35371.5万元，工程建设其他费用6835.9万元，预备费3088.6万元，建设期利息565.5万元。资金来源：申请发行地方政府专项债劵资金及业主多渠道筹集资金。

七、建设工期：24个月

八、招标方案核准：招标范围为工程施工，勘察，设计，监理，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2025年5月15日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室           2025年5月15日印发