云阳发改投〔2025〕312号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县黄石社区兴隆街二区、兴旺街二区老旧小区改造提升项目实施方案的批复

县住房城乡建委：

你单位《关于申请审批云阳县黄石社区兴隆街二区、兴旺街二区老旧小区改造提升项目实施方案的函》（云阳住房城乡建委函〔2025〕208号）收悉。根据云阳县房屋征收中心的《云阳县黄石社区兴隆街二区、兴旺街二区老旧小区改造提升项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县黄石社区兴隆街二区、兴旺街二区老旧小区改造提升项目

二、项目业主：云阳县房屋征收中心

三、项目代码：2504-500235-04-01-627110

四、建设地址：云阳县黄石社区

五、主要建设内容及规模：外墙整治8233.00㎡，屋面整治128.00㎡，拆除广告位268.00㎡，拆除空调外机124.00㎡，拆除防盗网397.00㎡，空调铝合金格栅4498.00㎡，广告位2612.00㎡，不锈钢栏杆140.00m，青石栏杆140.00m，太阳能路灯10套，路面拆除和恢复280㎡等。

六、总投资及资金来源：项目总投资425.67万元，其中工程建设费用361.07万元，工程建设其他费用44.33万元，基本预备费用20.27万元。资金来源为上级补助资金及自筹资金。

七、建设工期：6个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2025年5月21日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室           2025年5月21日印发