云阳发改投〔2025〕335号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县磨刀溪龙角场镇及普安场镇段岸线环境综合整治工程可行性研究报告的批复

云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司：

你司《关于申请云阳县磨刀溪龙角场镇及普安场镇段岸线环境综合整治工程可行性研究报告的函》（云阳恐龙世界函〔2025〕26号）收悉。根据长江勘测规划设计研究有限责任有限公司编制的《云阳县磨刀溪龙角场镇及普安场镇段岸线环境综合整治工程可行性研究报告》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县磨刀溪龙角场镇及普安场镇段岸线环境综合整治工程

二、项目业主：云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司

三、项目代码：2504-500235-04-01-669941

四、建设地址：云阳县龙角镇、普安乡

五、主要建设内容及规模：云阳县磨刀溪龙角场镇及普安场镇段岸线环境综合整治工程涉及河道长度约2470m，工程建设内容主要为新建护岸工程：（一）普安场镇段治理长度约780m，主要建设内容为新建防洪护岸，布置型式为砼镇脚、2级斜坡式护岸、堤顶步道；（二）龙角场镇段治理长度约1690m，其中左岸长度780m，右岸长度910m，主要建设内容为新建防洪护岸，布置型式为砼镇脚、2级斜坡式护岸。

六、总投资及资金来源：项目总投资8288.28万元，其中工程费用6195.94万元，工程建设其他费1148.13万元，预备费734.41万元，专项投资部分209.80万。资金来源：申请三峡后续专项资金及业主自筹。

七、建设工期：18个月

八、招标方案核准：招标范围为工程勘察、设计、监理、工程施工，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。

请你单位进一步深化初步设计等前期工作，按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，项目初步设计审批后，及时将投资概算报我委审批。

云阳县发展和改革委员会

2025年5月23日

抄送：县财政局，县规划自然资源局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2025年5月23日印发