云阳发改投〔2025〕317号

云阳县发展和改革委员会

关于重庆市云阳县G348公路安全设施精细化提升工程实施方案的批复

云阳县公路事务中心：

你单位《关于审批重庆市云阳县G348公路安全设施精细化提升工程》（云阳路中心函〔2024〕28号）收悉。根据云阳县太乙信息咨询有限公司编制的《重庆市云阳县G348公路安全设施精细化提升工程实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目业主：云阳县公路事务中心

二、项目名称：重庆市云阳县G348公路安全设施精细化提升工程

三、项目代码：2501-500235-04-02-351216

四、建设地址：云阳县城区

五、主要建设内容及规模：本项目起点位于人和大道与G348交叉口南侧K932+100处，终点位于K948+000处，路线全长15.9公里，公路等级为二级。主要建设内容：对急弯陡坡、穿越城镇、平面交叉路口、路侧险要、重点桥隧等重点路段，设置交通标志、标线、安全护栏视线诱导等安全设施。

六、总投资及资金来源：项目总投资362.76万元，其中工程建设费用319.75万元，工程建设其他费用25.73万元，基本预备费17.27万元。资金来源为地方补助资金及业主自筹。

七、建设工期：3个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

九、请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，早日开工建设。

云阳县发展和改革委员会

2025年5月26日

抄送：县财政局，县交通运输委，县规划自然资源局，县审计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2025年5月26日印发