云阳发改投〔2025〕371号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县双江街道大雁、桂湾等社区移民安置区环境整治工程投资概算的批复

重庆农高实业集团有限公司：

你司《关于审批云阳县双江街道大雁、桂湾等社区移民安置区环境整治工程投资概算的请示》（渝农高文〔2025〕64号）收悉。根据县水利局《云阳县双江街道大雁、桂湾等社区移民安置区环境整治工程初步设计报告的批复》（云阳水利〔2025〕67号）和重庆玺典建筑设计有限公司的《云阳县双江街道大雁、桂湾等社区移民安置区环境整治工程概算编制报告》，结合县财政投资评审中心出具的《云阳县双江街道大雁、桂湾等社区移民安置区环境整治工程概算的评审报告》（云财评审〔2025〕174号），经研究，原则同意工程投资概算编制的原则、方法和定额。现就云阳县双江街道大雁、桂湾等社区移民安置区环境整治工程投资概算批复如下：

一、项目名称：云阳县双江街道大雁、桂湾等社区移民安置区环境整治工程

二、项目业主：重庆农高实业集团有限公司

三、项目代码：2501-500235-04-01-124506

四、主要建设内容及规模：本项目主要是由基础类、完善类、提升类等三部分组成。

（一）基础类：道路整治11298㎡，梯道整治300㎡，人行道防护栏580m，供水管道整治320m，排水沟整治500m，供电线路改造12400㎡，箱式变电站3台，供电电缆100m，疏散梯道570㎡，消防管网200m，屋面防水改造580㎡，防护栏杆367.03m，公共照明50盏，停车场380.09㎡等附属工程。

（二）完善类：外墙整治31000㎡，窗户整治8700.43㎡，百叶整治600㎡；消防门更换663扇，围墙改造1855.60㎡等附属工程。

（三）提升类：室外活动场地16403㎡，篮球架5副，风雨篮球场1725㎡，活动场地围网613.80㎡，活动场地服务用房 75.51㎡，新建厕所365㎡，改造厕所180㎡等附属工程。

五、工程投资概算及资金来源：项目总投资4406.24万元，其中工程建设费用3768.62万元，工程建设其他费用427.8万元，基本预备费用209.82万元。资金来源为申请三峡库区移民专项资金。

请根据有关规定和要求，积极落实项目建设资金，在实施过程中要严格控制规模和标准，确保不突破核定的总投资概算。

云阳县发展和改革委员会

2025年6月19日

抄送：县财政局，县水利局，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2025年6月19日印发