云阳发改投〔2025〕374号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县青龙街道张家坝社区化工厂宿舍与黄国祥联建房小区老旧小区改造提升项目（2期）实施方案的批复

云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司：

你单位《关于申请审批云阳县青龙街道张家坝社区化工厂宿舍与黄国祥联建房小区老旧小区改造提升项目（2期）实施方案的函》（云阳兴云函〔2025〕178号）收悉。根据陕西建筑勘察设计院有限公司《云阳县青龙街道张家坝社区化工厂宿舍与黄国祥联建房小区老旧小区改造提升项目（2期）项目实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县青龙街道张家坝社区化工厂宿舍与黄国祥联建房小区老旧小区改造提升项目（2期）

二、项目业主：云阳县兴云城市管理服务（集团）有限公司

三、项目代码：2506-500235-04-01-698809

四、建设地址：云阳县青龙街道

五、主要建设内容及规模：外墙排危整治面积2000平方米，新增外墙雨水立管100米，室外停车场1200平方米，室外停车位28个，成品钢结构岗亭1套，停车场智能收费闸机2套，成品太阳能路灯5个，绿化乔木8棵，不锈钢防护栏杆 120米，新建室外楼梯60米，坡地绿化 80平方米，室外人行步道 450平方米，场地排水沟120米，场地通透式围墙65米,场地素土及杂物（外运）900立方米等。

六、总投资及资金来源：项目总投资154.20万元，其中工程建设费用133.46万元，工程建设其他费用13.40万元，基本预备费用7.34万元。资金来源为争取上级补助资金及自筹资金。

七、建设工期：6个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2025年6月25日

抄送：县财政局，县住房城乡建委，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室            2025年6月25日印发