
云阳水许可〔2025〕83号

云阳县水利局

关于云阳县江口片、红狮片河道治理工程水土保持方案准予行政许可的决定

云阳县宏源水利开发有限责任公司：

你单位提交的水土保持方案审批申请（项目代码：2404-500235-04-01-403314）和《云阳县江口片、红狮片河道治理工程水土保持方案报告书》收悉。根据《中华人民共和国行政许可法》《水行政许可实施办法》，经审查，决定准予行政许可。

一、项目概况
地理位置：位于重庆市云阳县江口镇、洞鹿乡、桑坪镇境内。
建设性质：新建建设类项目。

建设规模：工程治理河道总长约2659.14m，其中：江口镇治理河长1252.66m，洞鹿乡治理河长1081.87m，桑坪镇治理河长324.61m。江口镇龙洞湾支沟段修建拦渣坝1处，改建桥涵3处，局部河道改线并新建明渠长83.22m，清淤河道长352.61m；大湾支沟段修建拦渣坝1处，新建护岸挡墙长135.70m，改建桥涵2处，清淤河道长446.82m。洞鹿乡段修建分洪工程1处，包括拦河堰1处、分洪隧洞1座、防冲挡墙长123.00m、拦渣坝1处；清淤河道长372.51m，拓宽河道长244.24m。桑坪镇段新建护岸长324.61m。
工程占地：工程总占地4.44hm²，永久占地0.53hm²，临时占地3.91hm²。

土石方平衡：本项目土石方开挖量为9.41万m³，填方1.69万m³，弃方7.72万m³。弃方运往项目设置的两处渣场，分别位于江口镇新里村二组、洞鹿乡洞鹿社区二组，江口镇渣场综合运距0.8km、洞鹿乡渣场综合运距3km。
工程投资：工程总投资4631.75万元，土建工程2629.14万元，资金来源于三峡后续工作专项资金。
建设时间：总工期10个月。计划2025年7月开工，2026年4月完工。

项目业主：云阳县宏源水利开发有限责任公司。
二、水土保持方案总体意见
（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料基本正确。
（二）同意方案设计水平年为2026年。  

（三）同意水土流失防治责任范围界定，该项目水土流失防治责任范围面积为4.44hm²。

（四）同意项目水土流失防治标准为建设类项目西南紫色土区一级标准。
（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率92％、表土保护率92％、林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%。
（六）基本同意水土流失防治分区和分区措施体系。
（七）基本同意水土保持方案实施进度安排。
    （八）基本同意水土保持监测方案。
三、水土保持投资
工程水土保持总投资为125.8万元，其中主体已有水土保持投资8.77万元，方案新增水土保持投资117.03万元。方案新增投资中：工程措施45.49万元，植物措施10.45万元，监测措施9.46万元，临时措施费22.67万元，独立费用16.47万元，基本预备费6.27万元，水土保持补偿费62153元。

四、工作要求
（一）根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项目建设过程中水土流失防治工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

    （二）依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。重点防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

（三）严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持职责，强化奖惩制度和规范施工行为。         

    （四）依法做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我局按时报送监测季度报告及总结报告。

 （五）结合主体工程监理，按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。

    （六）项目开工前向云阳县税务局申请缴纳建设期水土保持补偿费。     

（七）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，应按照《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）规定执行。

（八）严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间水土流失。

（九）工程完工后，项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

（十）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。

附件：1. 云阳县江口片、红狮片河道治理工程水土保持方案特性表

2. 云阳县江口片、红狮片河道治理工程水土保持方案专家评审意见

云阳县水利局

2025年7月23日         
    （此件主动公开发布） 

（联系人：程婧钰；联系电话：023－55166780）

附件1
云阳县江口片、红狮片河道治理工程水土保持方案特性表
	项目名称
	云阳县江口片、红狮片河道治理工程
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省区
	重庆市
	涉及地市或个数
	/
	涉及区/县
	云阳县

	项目规模
	工程治理河道总长约2659.14m，其中:江口镇治理河长1252.66m，洞鹿乡治理河长1081.87m，桑坪镇治理河长324.61m。江口镇龙洞湾支沟段修建拦渣坝1处，改建桥涵3处，局部河道改线并新建明渠长83.22m，清河道长352.61m；大湾支沟段修建拦渣坝1处，新建护岸挡墙长135.70m，改建桥涵2处，清淤河道长446.82m。洞鹿乡段修建分洪工程1处，包括拦河堰1处、分洪隧洞1座、防冲挡墙长123.00m、拦渣坝1处；清淤河道长372.51m，拓宽河道长244.24m。桑坪镇段新建护岸长324.61m。
	总投资（万元）
	4631.75
	土建投资（万元）
	2629.14

	开工时间
	2025年7月
	完工时间
	2026年4月
	设计水平年
	2026年

	工程占地（hm2）
	4.44
	永久占地（hm2）
	0.53
	临时占地（hm2）
	3.91

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余方

	
	9.41
	1.69
	0
	7.72

	重点防治区名称
	三峡库区国家级水土流失重点治理区/重庆市水土流失重点治理区

	地貌类型
	构造剥蚀丘陵地貌
	水土保持区划
	西南土石山区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度侵蚀

	防治责任范围（hm2）
	4.44
	容许土壤流失量［t/（km2.a）］
	500

	土壤流失预测总量（t）
	339
	新增水土流失量（t）
	178

	水土流失防治标准执行等级
	西南紫色土区建设类一级标准

	防治目标
	水土流失治理度
	97%
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率
	92%
	表土保护率
	92%

	
	林草植被恢复率
	97%
	林草覆盖率
	25%

	防治措施及工程量
	防治分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	一级分区
	二级分区
	
	
	

	
	江口镇段防治区
	主体工程防治区
	表土剥离0.01万m3；表土回覆0.01万m3；复垦0.05hm2。
	/
	防雨布遮盖200m2；临时拦挡20m。

	
	
	渣场区防治区
	表土剥离0.12万m3；表土回覆0.12万m3；复垦0.25hm2；排水沟167m、沉砂池2口；拦渣墙64m（主设）。
	播撒草籽0.22hm2。
	防雨布遮盖2000m2；临时拦挡100m。

	
	桑坪镇段防治区
	主体工程防治区
	表土剥离0.084万m3；表土回覆0.084万m3。
	覆盖草皮0.28hm2（主设）。

	防雨布遮盖2000m2；临时拦挡340m。

	
	
	施工生产生活防治区
	表土剥离0.03万m3；表土回覆0.03万m3；复垦0.1hm2；排水沟190m、沉砂池1口。
	/
	防雨布遮盖500m2；临时拦挡100m。


	
	
	临时道路防治区
	表土剥离0.015万m3；表土回覆0.015万m3；排水沟60m、沉砂池1口。
	播撒草籽0.05hm2。
	防雨布遮盖100m2；临时拦挡60m。

	
	洞鹿乡段防治区
	主体工程防治区
	表土剥离0.31万m3；表土回覆0.31万m3；复垦0.2hm2；排水沟1100m、沉砂池6口。
	播撒草籽0.08hm2。
	防雨布遮盖5000m2。

	
	
	施工生产生活防治区
	表土剥离0.24万m3；表土回覆0.24万m3；复垦0.81hm2；排水沟160m、沉砂池1口。
	/
	防雨布遮盖500m2；临时拦挡80m。

	
	
	临时道路防治区
	表土剥离0.084万m3；表土回覆0.084万m3；排水沟110m、沉砂池1口。
	播撒草籽0.21hm2。

	防雨布遮盖100m2；临时拦挡100m。

	
	
	渣场区防治区
	表土剥离0.34万m3；表土回覆0.34万m3；复垦0.25hm2；排水沟430m、沉砂池2口；拦渣墙13m（主设）。
	播撒草籽1.76hm2。
	防雨布遮盖5000m2；临时拦挡420m。

	
	工程措施费：53万元（新增45.49万元），植物措施费：11.71万元（新增10.45万元），临时措施费：22.67万元，基本预备费6.27万元。

	水土保持总投资（万元）
	125.8（新增117.03）
	独立费用（万元）
	16.47

	监理费（万元）
	/
	监测费（万元）
	9.46
	补偿费（万元）
	6.2153

	方案编制单位
	重庆云顺水利咨询有限公司
	建设单位
	云阳县宏源水利开发有限责任公司

	法定代表人及电话
	杨行
	法定代表人及电话
	曾军

	地址
	重庆市云阳县双江街道桂湾路291号
	地址
	重庆市云阳县青龙街道云江大道1178号10-11层

	邮政编码
	404500
	邮政编码
	404500

	联系人及电话
	杨行/17323692720
	联系人及电话
	张伶林/18102337379

	电子邮箱
	3454944005@qq.com
	电子邮箱
	/

	统一社会信用代码
	91500235MA7KLL35X1
	统一社会信用代码
	91500235MA5U77XA2U


附件2
[image: image6.png]NS KRR

TR A LE R JEEBit. KRR, KRR
KA LRI T\ 7K e CRARF Bt 0 YA S DR Bt il R B SR B AR TT 47

Ju. PPE SR

FKERFE T RFA P& H K LR FE B AR bR )
(GB50433-2018) FIHLE BAHRE R, Mk AME. AR THE,
AT RFEARTAT . FIRIZ T MG BT BRIV .

LA, %J 23
2025 ﬁi 7H21H




[image: image1.png]BT aWiFERETE
KERFHTRMEGFERFHEFRRL

BRAX (SFHEILE . P07 18 G B TR K R OREF T R4k
Y GRitR) ERE, BREFKIFEERNT:

—. LZEHH

(=) 757 EmHIRAE FVEENER BARIRAE R G TR A IR

(=) [T EEHKFER 2026 4.

(=) FRAKIREBIRTATIEHE e, KRR 6 T EiaE
AN 4. 44hm’,

(VU [F =0 H 7K L R B vE bR A AT S5 R T R 4 e X ik
FK—Phritk.

(1) FEKEFREDE B br. ERTAKCPFE: KERKIBHEE
97%, LIFEHREEHILL 1.0, WP 92%, RLLRYE 92%, ARE
TR R 97%, MRHTE 355K 25%.

=\ TH B

(=) T5LH BRI IR FE AT 2

BT O R 2000 s e AR T E KT = B BT
B2 FIPEEN . TE I BB KRR BR 5T A,
ARIUH NHERERIE . TREAEMESKL 2659. 14n, Hi: 1T
PR BT 1252, 66m, 1 fE £ VA B K 1081, 87m, S HFHEIA HIH]
K 324, 61m. VL FBURIRE SOE BAS @I 1 4L, SUEHHR 3 4L,
Je BT T O 2k T R 83. 22m, TETIE K 352. 61m; KV VA B
BRERFEN 1AL, FrEy FEREEK 135, T0m, HUENFER 2 4,

1





[image: image2.png]K 446. 82m. THRE 2 BASH UL TRE 1 4, BREEWIE 1 &b, 43t
BB 1 e, B 123, 00m, F2EML 1 AL; FEVATE K 372. 51m,
FBEIE K 244, 24n. FIPHEBOHE Y F K 324. 61m.

WREZ . R TERSRE A LX, [LHSIKEELOZEY
WIERERM LX, TXMEAMECRE. KekE. RI . WH .
WU . HERS S, TRXERS SEpEAEEE, TREITHEN
ARV TR B AR FEFELFE A 120 1) B 5

TARS GHL AR 4. 44hm® , FHA KA G 0. 53hm® , IS &
3.91hw? . WiH A EEN9. 41 in' (R LHE1.24 ),
HH1.69 /im' (HREFEL.2477w’), FH1.72 v’ FhislE
TH B WAL Yy, S BT R B A T 2 A X
T, T SR A B 0. Sk, R £ 13 45 A i2 HE Sk,

T2 ST 4631. 75 Jio6, L THE 2629. 14 Jig, BEERIET
SRS TAE BT 4.

THTH A 10 M, 2025457 H ~2026 44 .

BHAY RAFE (BR) 2B RS, N REIRES () #.

(=) [ TR b e 07 P 4 A

(=) TiHXHE. 3. HE. K%, K. B EPEEE
DL IR BN 2

=\ WHAKLRRFP

(—) FEFAETEELE (%) FKERRHENEL.

(=) FEERTRESMRITF 48 .

(=) AR TR K LR R 5 E iR -

M9, K:HR S T

(=) [AIEXF I H XK 30 R IR B 50 43 A VPR 4518 o

2




[image: image3.png](=) T H gl 2 s s L i AR 4. 44h’
(=) [FIE KGRI 7% R A . LA AT Rt i 1%
AR 339t, HiiE-LIERURE 178t
(MU AR K 3k 4 fa 25 o A g e R SR
F. KEARFEHE
(—) FEBHXRERN 3 —RPHEFX LA, WEZ.
FOPEUMER B TREBD, IAZHPias X (3N EATRERAX.
2 AT AR IRIX . 2 NGRS TEEEFTIR X . 2 MR .
(=) A H AR AR 7K (R 3 i R0 7 55 48 1) 7K -
R e T K R B Ve A &R
(=) FEEYHAXPIATE AR T ZHG 7K CRRF S it A
Wit
1. YL F BT A B TR B
(1) EhRTREBHX
JELHET, AEXEEH TR R, MEHRLEEEGX PR
TR IXHEAE, SR B A 5 O P I L USRI 4 . it T R
o, b Ak X R R M R 7 AT 55 AT R IR A R
T8 UE (170 T B IS VL B0 E VA TR 8 f R 7Tl Rl
BLBEMEER,
(2) EIHPIAX
JELHT, FFZRAHKE: LBRBERRE: X &L
FIB, FIEHR LA M DR R g U I I 422
PR X R FH A . BN AR R, HMXIEAkRE
BB E 5
2. T 2 E R TR




[image: image4.png](1) FEHETEPRX

Jti TR, AR P SETTE X2 IR HEKYA s X E AR TR Xt AT %
TRE, BRI ER T X KB W, R T 24,
SR L. I GR A EERE B 2 EG LAY, 8
PRI, AR S+ S AR R XA BB R A i o o il T &5 R, 5t
JRHEKVA KGR EEE; BREK R RE, RHXEER, AR
REHFE MR R 2%

(2) W TAPBiiG X

Tt TR, AR5 T A B i O 2 I K s FFEAT R R,
FIBE IR AP T XN, RS TEME L. BN,
X i B 3 = 2 R R DX AT B P AT I o . i 3, s X Bk
KV R [l O 7 - B e B R

(3) I8 BB iR X

Tt TR, A2 I TE 2T T2 TE B i HEK I s AT R L3

» MEPREEPHR T LA XN, FREMTESE L. @E
N, FERRER XA BB PO AT M s TE B IS I St 2 ) A% i e 2245
e 3, R BRI R TRt B3R, XHE X 7 - B e B 2%

(4) EZPRX

TR, JFZRAHKY ABER A, Wiz X7 R R

s FIBE KR LRS00, SR AIB7 R AR I g5 A 3 g 2SI
W FRvB I RE AR, R R DX FH I 9 A1 308 ot 5 6 3502 3B R
HAGMIURIR 244, i TR, BTEra 'R, HbXEA
AER B AR R 2%

3. RIMEIERE TR

(1) FEHETEPRX




[image: image5.png]B TRT, X E R TR X AT R B8, fEMRTEEE T
FEXHEAE, RS T L. SBPERT, X R R X A B A I A
FHE IR SRR £ E . ML ARG, ot ToZe 7 1 % 5 5 4%

(2) Jiti TAF=BiE X

JELHET, JFZIERHEKE: I TR ERE, FErR eI
T LA XN, FEHTEMEL . BREWN, X AR %
Y A7 38 56 R B - g SIS 28 . i TS, F R HE KA Kot
Wbt e, R EE R,

(3) I 1 B B i X

JELHET, JFZIERHEKE: I TR ERE, FErR eI
BT LA, JEeEHTESE . BN, 7R X6 RR)
AR, R&FDRIE R gmPUSIER24Y . i TEH, KK
W iR R, 7 R S RO R 4

(P9 [l K - ORERR il T4 250

VARSI & s |

[ Bk R RR T %

L. KRERERFME R ST

(=) BB GRS B, 2% Roe MR EARGH, il
TR AR R VG B R

() Wi, KEARFET ZHHAS AT 125.80 oo, HipE
R HIFETE 8. 77 J370, J7 MG 117. 03 JioG. J7 B vt
TAE45 i 45. 49 Ji 0, FHAYFEHE 10. 45 Joc, MEIIH G 9. 46 Ji T,
IV B 85 7t 2% 22. 67 J3 0, MSLFR A 16,47 Jigt, HEATA L 6.27 5
JG, KELRFFAME 2R 6. 2153 T 7.

(=) BEAWTNEIEARIE ), T REEAR S,

5




抄送：云阳县税务局，江口镇，桑坪镇，洞鹿乡。

云阳县水利局办公室                       2025年7月23日印发


